ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

(TEST REPORT DOCUMENT)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường 	 - 29211150565

- Huỳnh Gia Pho       	 - 28211152416

- Phan Quốc Trụ       	 - 28211105645

- Lê Huỳnh Tấn Thức	 - 29211332294

- Trần Xuân Vinh    	 - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | EduManage |  |  |  |
| Tên dự án | EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/08/2026 | Thời gian kết thúc | 19/09/2026 |  |
| Đơn vị chủ trì | Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Đối tác | Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phùng Văn Cường | cuongphung1810@gmail.com |  | 0708052153 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | huynhgiapho1234@gmail.com |  | 0329463763 |
|  | Phan Quốc Trụ | phantru23@gmail.com |  | 0899904613 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | lehuynhtanthuc@gmail.com |  | 0394593037 |
|  | Trần Xuân Vinh | xtung44@gmail.com |  | 0931864244 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Report Document |  |  |
| Tác giả | Phùng Văn Cường |  |  |
| Vai trò | Nhóm trưởng (Scrum Master) |  |  |
| Ngày | 18/08/2026 | Tên tệp: | TestReport-v1.1.docx |
| URL | https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02 |  |  |
| Phạm vi truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên Bản | Người thực hiện | Ngày | Mô Tả |
| 1.0 | Lê Huỳnh Tấn Thức | 18/08/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phùng Văn Cường | 19/09/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Scrum Master | Phùng Văn Cường | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Phan Quốc Trụ | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Trần Xuân Vinh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |

MỤC LỤC

1. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG (QUALITY GATE)	5

2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT — SPRINT 1	5

3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT — SPRINT 2	8

4. ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU MODULE PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (RTC / WEBRTC)	10

5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NGHIỆM THU	10

# 1. ĐÁNH GIÁ CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG HỆ THỐNG (QUALITY GATE)

Căn cứ theo cam kết chất lượng đã đặt ra trong tài liệu Kế hoạch dự án (Project Plan mục 3.4, trang 39) với tiêu chí nghiệm thu: 'Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (Pass Rate) phải đạt tối thiểu từ 95% trở lên'. Đội kiểm thử QA tiến hành đối chiếu số liệu kiểm thử thực tế thu được qua 2 Sprint như sau:

Bảng 1.1 Đánh giá

| Giai đoạn kiểm thử | Tổng ca kiểm thử | Số ca ĐẠT (Pass) | Số ca LỖI (Fail) | Tỷ lệ Đạt (%) | Chỉ tiêu cam kết | Kết luận nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (Xác thực, QR, Điểm) | 136 | 134 | 2 | 98.53% | ≥ 95.0% | ĐẠT CHỈ TIÊU |
| Sprint 2 (RTC, Xin phép, BC) | 48 | 48 | 0 | 100.0% | ≥ 95.0% | ĐẠT CHỈ TIÊU |
| TOÀN DỰ ÁN (HỆ THỐNG) | 184 | 182 | 2 | 98.91% | ≥ 95.0% | NGHIỆM THU ĐẠT |

# 2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT — SPRINT 1

Bảng 2.1 Báo cáo – Sprint 1

| Mã chức năng | Mô tả phạm vi kiểm thử | % Ca đã chạy | % Ca Đạt (Pass) | Số ca Pending | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DangNhap | Kiểm tra chức năng Đăng nhập hệ thống (GV, SV, Admin) | 100% | 92.3% (12/13) | 0 | High |
| QLThongTinCaNhan | Kiểm tra xem và cập nhật hồ sơ cá nhân | 100% | 100.0% (12/12) | 0 | High |
| QLTaiKhoan | Kiểm tra quản lý, phân quyền tài khoản người dùng | 100% | 100.0% (15/15) | 0 | High |
| QLDanhMuc | Kiểm tra quản lý danh mục môn học và học kỳ | 100% | 100.0% (17/17) | 0 | High |
| PhanCongGiangDay | Kiểm tra phân công giảng viên phụ trách lớp học phần | 100% | 100.0% (11/11) | 0 | High |
| QLDSSinhVien | Kiểm tra thêm, sửa, xóa sinh viên vào danh sách lớp | 100% | 100.0% (10/10) | 0 | High |
| DangKyLopHoc | Kiểm tra sinh viên đăng ký / hủy đăng ký lớp mở | 100% | 100.0% (11/11) | 0 | High |
| ThietLapDiemDanh | Kiểm tra giảng viên tạo và cấu hình phiên điểm danh QR | 100% | 100.0% (9/9) | 0 | High |
| ThucHienDiemDanh | Kiểm tra sinh viên quét mã QR động xác thực OTP | 100% | 100.0% (9/9) | 0 | High |
| QLDiemDanh | Kiểm tra điểm danh thủ công và lịch sử điểm danh | 100% | 100.0% (10/10) | 0 | High |
| QLDiemSinhVien | Kiểm tra giảng viên nhập điểm và công bố điểm | 100% | 100.0% (10/10) | 0 | High |
| XemDiem | Kiểm tra sinh viên xem bảng điểm và xuất bảng điểm | 100% | 88.9% (8/9) | 0 | High |

Danh sách lỗi (Bug) phát hiện trong Sprint 1:

Bảng 2.2 Danh sách lỗi – Sprint 1

| Mã lỗi / Module | Mô tả chi tiết lỗi phát hiện | Trạng thái | Mức độ | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GUI-DN04 (Đăng nhập) | Liên kết "Quên mật khẩu?" hiển thị sai màu sắc và không bấm chuyển trang được. | Open | Low | Low |
| FUNC-XD03 (Xem điểm) | Chức năng xuất bảng điểm ra Excel/PDF báo lỗi đường dẫn, không tải được tệp. | Open (Chưa sửa) | High | High |

# 3. BÁO CÁO KẾT QUẢ KIỂM THỬ CHI TIẾT — SPRINT 2

Bảng 3.1 Báo cáo – Sprint 2

| Mã chức năng | Mô tả phạm vi kiểm thử | % Ca đã chạy | % Ca Đạt (Pass) | Số ca Pending | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XemLichHoc | Kiểm tra hiển thị thời khóa biểu tuần/tháng của SV và GV | 100% | 100.0% (11/11) | 0 | High |
| MoPhongHoc | Kiểm tra giảng viên mở phòng học trực tuyến và sinh mã phòng | 100% | 100.0% (9/9) | 0 | High |
| ThamGiaLopHoc | Kiểm tra sinh viên tham gia phòng học qua RTC WebRTC | 100% | 100.0% (5/5) | 0 | High |
| TuongTacTrongLop | Kiểm tra bật/tắt mic, chia sẻ màn hình và chat realtime | 100% | 100.0% (10/10) | 0 | High |
| XinPhepVang | Kiểm tra sinh viên gửi đơn xin phép và giảng viên duyệt | 100% | 100.0% (5/5) | 0 | High |
| XuatBaoCaoDiemDanh | Kiểm tra xuất báo cáo điểm danh theo lớp và học kỳ | 100% | 100.0% (3/3) | 0 | High |
| ThongKeBaoCao | Kiểm tra thống kê dữ liệu học vụ toàn trường cho Admin | 100% | 100.0% (5/5) | 0 | High |

Danh sách lỗi (Bug) phát hiện trong Sprint 2:

Bảng 3.2 Danh sách lỗi – Sprint 2

| Mã lỗi / Module | Mô tả chi tiết lỗi phát hiện | Trạng thái | Mức độ | Mức ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| BUG-LH01 (Xem lịch học) | Màu sắc thẻ ca học môn Cơ sở dữ liệu hiển thị chấm tím, không khớp Legend màu xanh. | Closed (Đã sửa) | Medium | Medium |
| BUG-PH01 (Mở phòng học) | Mở phòng học trước giờ quy định: Hệ thống cho phép mở phòng sớm mà chưa kiểm tra giờ học. | Closed (Đã sửa) | Medium | High |
| BUG-TT01 (Tương tác phòng) | Đồng bộ trạng thái mic: Trên sidebar mic xanh nhưng ở thumbnail góc trái mic báo gạch chéo đỏ. | Closed (Đã sửa) | Low | Low |

# 4. ĐÁNH GIÁ NGHIỆM THU MODULE PHÒNG HỌC TRỰC TUYẾN (RTC / WEBRTC)

Module Phòng học trực tuyến là hạng mục kỹ thuật trọng yếu của đề tài (thuộc rủi ro kỹ thuật cao R03 và R04 trong Project Plan). Đội QA đã tiến hành kiểm thử thực nghiệm trong điều kiện mạng nội bộ và mạng 4G với các kết quả cụ thể:

• Khởi tạo phòng học & phân quyền: Giảng viên khởi tạo phòng học thành công, mã phòng và token bảo mật được sinh hợp lệ qua Agora RTC SDK. Quyền Host được cấp chính xác cho Giảng viên.

- Tốc độ kết nối và truyền tải: Thời gian thiết lập luồng video P2P đạt trung bình dưới 1.5 giây. Độ trễ âm thanh và hình ảnh đo được dao động từ 120ms – 250ms (đạt ngưỡng chấp nhận được cho lớp học trực tuyến).

- Tương tác đa phương tiện: Chức năng bật/tắt Microphone, bật/tắt Camera hoạt động ổn định. Tính năng chia sẻ màn hình (Screen Sharing) đạt độ phân giải 1080p@30fps mượt mà.

- Tính năng Chat Realtime: Tích hợp qua Laravel Reverb WebSocket, tin nhắn trao đổi trong lớp được truyền nhận tức thì (<50ms), không xảy ra tình trạng mất gói tin.

- Kết luận: Module phòng học trực tuyến đáp ứng đầy đủ yêu cầu nghiệp vụ và đạt chuẩn kỹ thuật để đưa vào khai thác sử dụng.

# 5. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ NGHIỆM THU

Qua hai đợt chạy kiểm thử có hệ thống với tổng cộng 184 ca kiểm thử và 9 tệp Feature Test tự động, hệ thống phần mềm EduManage đã chứng minh tính ổn định, độ tin cậy và sự toàn vẹn dữ liệu học vụ. Toàn bộ các User Stories cam kết đều đã được kiểm tra nghiêm ngặt với tỷ lệ đạt 98.91%. Đội Đảm bảo chất lượng (QA) chính thức kiến nghị phê duyệt nghiệm thu kỹ thuật cho dự án.