ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

(MEETING REPORT DOCUMENT)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

            - Phùng Văn Cường 	 - 29211150565

            - Huỳnh Gia Pho       	 - 28211152416

            - Phan Quốc Trụ       	 - 28211105645

            - Lê Huỳnh Tấn Thức	 - 29211332294

            - Trần Xuân Vinh    	 - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | EduManage |  |  |  |
| Tên dự án | EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/08/2026 | Thời gian kết thúc | 19/09/2026 |  |
| Đơn vị chủ trì | Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Đối tác | Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phùng Văn Cường | cuongphung1810@gmail.com |  | 0708052153 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | huynhgiapho1234@gmail.com |  | 0329463763 |
|  | Phan Quốc Trụ | phantru23@gmail.com |  | 0899904613 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | lehuynhtanthuc@gmail.com |  | 0394593037 |
|  | Trần Xuân Vinh | xtung44@gmail.com |  | 0931864244 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | MEETING REPORT DOCUMENT |  |  |
| Tác giả | Phùng Văn Cường |  |  |
| Vai trò | Scrum Master |  |  |
| Ngày | 12/08/2026 | Tên tệp: | MeetingReport.docx |
| URL | https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02 |  |  |
| Phạm vi truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên Bản | Người thực hiện | Ngày | Mô Tả |
| 1.0 | Phùng Văn Cường | 12/08/2026 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/09/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/09/2026 |
| Scrum Master | Phùng Văn Cường | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/09/2026 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/09/2026 |
|  | Phan Quốc Trụ | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/09/2026 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/09/2026 |
|  | Trần Xuân Vinh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/09/2026 |

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 12/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 12/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Bắt đầu giai đoạn khởi tạo, thảo luận ý tưởng, xây dựng Project Plan và User Story.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Thảo luận phạm vi hệ thống EduManage | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 12/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 10h30 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 13/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 13/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Xây dựng Proposal Document theo lịch chuẩn dự án.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng Proposal Document | Huỳnh Gia Pho | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 13/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Nhóm trưởng	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 14/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 14/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Đánh giá Proposal và tiếp tục hoàn thiện Project Plan, User Story.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá proposal | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Phác thảo prototype | Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 14/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 15/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 15/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Chốt các tài liệu khởi tạo (Project Plan, User Story).

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá và chốt tài liệu khởi tạo | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 15/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 16/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Bắt đầu Sprint 1, tiến hành Code và Test song song chức năng Đăng nhập/Đăng xuất.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code chức năng Đăng nhập | Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Thiết kế Test case tương ứng | Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 16/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 17/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 17/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Code và kiểm thử tính năng Đăng xuất, quản lý hồ sơ cơ bản.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ code Đăng xuất | Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Thực hiện kiểm thử | Lê Huỳnh Tấn Thức Phùng Văn Cường | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 17/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 18/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 18/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Hoàn thành Code chức năng Đăng nhập/Đăng xuất theo Project Plan.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá chức năng Đăng nhập/Đăng xuất đã hoàn thành | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 18/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 21h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 19/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 19/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Quản lý thông tin cá nhân.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code chức năng hồ sơ | Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Kiểm thử | Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 19/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 20/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 19h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 20/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Đăng ký lớp học.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code Đăng ký lớp | Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 20/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 20h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 21/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 21/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Xem lịch học.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code lịch học | Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 21/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 22/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 22/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển đạt tiến độ tới chức năng Phân công giảng dạy của Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Báo cáo tiến độ chức năng Phân công giảng dạy | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 22/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h30 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 23/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 14h45

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung

Approval: 23/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Lớp học trực tuyến.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code lớp học trực tuyến | Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Thực hiện kiểm thử song song | Phùng Văn Cường | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 23/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 16h30 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 25/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 25/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử Điểm danh bằng QR và Tương tác trong lớp.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code Điểm danh QR | Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Kiểm thử chức năng | Phùng Văn Cường | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 25/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 26/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 26/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử Xem lịch sử QR và Xem điểm.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code Xem điểm | Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức Huỳnh Gia Pho | Cuộc họp tiếp theo |
| Kiểm thử | Phùng Văn Cường | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 26/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 27/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 27/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử Xin phép vắng mặt.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code Xin phép vắng | Lê Huỳnh Tấn Thức Huỳnh Gia Pho | Cuộc họp tiếp theo |
| Kiểm thử | Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 27/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 28/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 15h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 28/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Fix bugs tổng hợp các chức năng Sprint 1.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Fix lỗi Đăng ký, Lịch học, Điểm danh | Phùng Văn Cường Phùng Văn Cường Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 28/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 17h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 30/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 30/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Sprint 1 Review.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá toàn bộ kết quả Sprint 1 đã hoàn thành đúng hạn | Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 30/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 31/08/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 31/08/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Ngày bắt đầu Sprint 2, thảo luận kế hoạch và phạm vi.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Lên kế hoạch Sprint 2 | Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 31/08/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 01/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 01/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thiết kế cấu trúc Database cho các chức năng mở rộng Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng Architecture & DB | Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 01/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 02/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 02/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Thiết kế Class Diagram cho hệ thống theo tiến độ Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Vẽ Class Diagram | Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Đánh giá thiết kế | Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 02/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 04/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 04/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Mở phòng học trực tuyến.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code mở phòng trực tuyến | Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Kiểm thử | Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 04/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 06/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 09 Phan Thanh, thành phố Đà Nẵng

Approval: 06/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Phát triển & Kiểm thử chức năng Quản lý lớp học trực tuyến.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Code quản lý lớp trực tuyến | Trần Xuân Vinh Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Kiểm thử | Trần Xuân Vinh | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 06/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 08/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 08/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Tích hợp và kiểm thử hệ thống giai đoạn Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Tích hợp các module | Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 08/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 11/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 11/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Fix bugs tổng thể các chức năng của Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Fix bugs phòng trực tuyến và điểm danh nâng cao | Trần Xuân Vinh Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 11/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 15/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 07h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 15/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Release, Review và Retrospective Sprint 2.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá Release Sprint 2, rút kinh nghiệm Retrospective | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 15/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 09h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 16/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 16/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Final Meeting của dự án, chốt các hạng mục hoàn thiện.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Kiểm tra tiêu chí nghiệm thu toàn bộ dự án | Phùng Văn Cường | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 16/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 17/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Approval: 17/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

- Chuẩn bị tài liệu và hồ sơ cho đợt Final Release.

- Tiến trình

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Hoàn thiện Document, tài liệu báo cáo | Tất cả thành viên | Cuộc họp tiếp theo |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 17/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Scrum Master	Người lập biên bản

Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường

ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

(TÀI LIỆU HỌP TỔNG KẾT)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường 	 - 29211150565

- Huỳnh Gia Pho       	 - 28211152416

- Phan Quốc Trụ       	 - 28211105645

- Lê Huỳnh Tấn Thức	 - 29211332294

- Trần Xuân Vinh    	 - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

Xây dựng website EduManage

Ngày họp: 18/09/2026, cuộc họp bắt đầu lúc 09h00

Họp tại: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin, 03 Quang Trung, thành phố Đà Nẵng

Ngày phê duyệt: 18/09/2026

Ghi lại bởi: Phùng Văn Cường

- Thành phần tham dự

- Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Quốc Long

- Nhóm trưởng: Phùng Văn Cường

- Thành viên:

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

- Vắng mặt: Không

- Nội dung

2.1 Đánh giá chi tiết kết quả đạt được

Qua thời gian thực hiện dự án (từ 12/08/2026 đến 19/09/2026), nhóm đã nỗ lực hoàn thành xuất sắc đề tài với tổng cộng 527.5 giờ làm việc thực tế qua 2 đợt chạy Sprint. Hệ thống EduManage đã đạt được các chỉ tiêu quan trọng sau:

- Về mặt Tiến độ và Nghiệp vụ:

  - Hoàn thành 100% phạm vi công việc với 24 Product Backlog (PB01 đến PB24), bao phủ các nghiệp vụ quản lý học vụ từ cơ bản (Quản lý sinh viên, Đăng ký lớp, Quản lý điểm) đến các chức năng nâng cao (Phòng học trực tuyến, Điểm danh bằng mã QR động).

  - Tổng số công việc kỹ thuật đã hoàn thành là 192 Tasks (126 Tasks ở Sprint 1 và 66 Tasks ở Sprint 2).

- Về mặt Đảm bảo chất lượng (QA/QC):

- Đội ngũ QA đã thiết kế và chạy tổng cộng 184 ca kiểm thử (Test cases) cho 2 Sprint.

- Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (Pass Rate) đạt 98.91% (182/184 ca đạt), đáp ứng và vượt mức chỉ tiêu cam kết ban đầu của dự án là ≥ 95.0%.

- Về mặt Kỹ thuật và Kiến trúc:

- Kiến trúc SPA (Single Page Application) sử dụng Vue 3 kết hợp Laravel 11 API hoạt động ổn định, luồng MVC mở rộng được phân tách rõ ràng.

- Nghiệm thu Module Phòng học trực tuyến (WebRTC): Tích hợp thành công SDK của Agora Cloud, đảm bảo thời gian thiết lập luồng video P2P dưới 1.5 giây. Các tính năng âm thanh, video và chia sẻ màn hình 1080p@30fps hoạt động mượt mà.

- Nghiệm thu tính năng Realtime: Sử dụng Laravel Reverb WebSocket xử lý tin nhắn chat, giơ tay phát biểu, và thông báo hệ thống tức thì với độ trễ cực thấp (<50ms), không bị mất gói tin.

2.2 Ưu điểm nổi bật của hệ thống

- Điểm danh thông minh, chống gian lận: Áp dụng mô hình cấp phát mã QR động có giới hạn thời gian (Timer) đi kèm phiên điểm danh, kết hợp cập nhật dữ liệu realtime giúp giảng viên quản lý chuyên cần một cách khách quan, nhanh chóng.

- Hệ sinh thái đồng nhất: Tích hợp trực tiếp lớp học trực tuyến (RTC) vào hệ thống quản lý học vụ, giúp quá trình dạy và học không bị gián đoạn.

- Trải nghiệm người dùng (UX/UI): Dashboard được thiết kế cá nhân hóa trực quan cho 3 nhóm đối tượng riêng biệt (Admin, Giảng viên, Sinh viên), hoạt động responsive trên cả Web và Mobile.

2.3 Các vấn đề tồn đọng (Outstanding Issues)

Dựa trên Báo cáo Kiểm thử (Test Report), hệ thống vẫn còn ghi nhận một số lỗi (Bugs) chưa được giải quyết triệt để và sẽ được đưa vào backlog bảo trì trong các phiên bản cập nhật tiếp theo:

- Lỗi chức năng xuất báo cáo điểm (Mã lỗi: FUNC-XD03 - Mức độ High): Hiện tại, chức năng xuất bảng điểm cá nhân ra file Excel/PDF đang gặp lỗi đường dẫn thư mục lưu trữ, dẫn đến việc người dùng chưa thể tải được tệp về thiết bị.

- Lỗi giao diện đăng nhập (Mã lỗi: GUI-DN04 - Mức độ Low): Liên kết "Quên mật khẩu?" đang hiển thị sai màu sắc thiết kế và chưa điều hướng chính xác đến trang cấp lại mật khẩu.

2.4 Kế hoạch bàn giao (Handover Plan)

Dự án đã chính thức kết thúc giai đoạn phát triển vào ngày 19/09/2026. Để quy trình nghiệm thu với Giảng viên Hướng dẫn diễn ra minh bạch và đầy đủ, nhóm tiến hành bàn giao toàn bộ kho lưu trữ dự án, bao gồm:

- Bàn giao Mã nguồn & Hạ tầng triển khai:

  - Mã nguồn Frontend (Vue 3) và Backend (Laravel 11).

  - Quyền truy cập kho lưu trữ GitHub (CI/CD, Pull Requests, Commit history).

  - File sao lưu cơ sở dữ liệu (.sql) bao gồm cấu trúc bảng (schema) và dữ liệu mẫu (dummy data).

  - Thông tin cấu hình Server/VPS và tệp biến môi trường (.env) với các API keys ẩn.

- Bàn giao Hồ sơ tài liệu dự án: Đóng gói toàn bộ 21 tệp tài liệu và báo cáo theo đúng danh mục tiến trình thực hiện:

0.Mở đầu.docx

1.Proposal-v1.1.docx

2.ProjectPlan-v1.1.docx

3.UserStory-ver1.3.docx

4.ProductBacklog-v1.4.docx

5.Architecture -v1.1.docx

6.UserInterfaceDesign-v1.4.docx

7.Database-v1.4.docx

8.TestPlan-v1.1.docx

9.0.Bia_TestCase.docx

9.1.TestCaseSprint1.xlsx

9.2.TestCaseSprint2.xlsx

10.TestReport-v1.1.docx

10.TestReport.xlsx

11.0.Bia-Sprint-Backlog.docx

11.0.Sprint-Backlog -v1.1.docx

11.SprintBacklog.xlsx

12.MeetingReport.docx

13.ConfigurationManagement-v1.1.docx

14.Reflection -v1.0.docx

Nhom_02_BaoCao_Final.pdf

- Tiến trình

Bảng 1.1: Tiến trình cuộc họp tổng kết

| Hoạt động | Phân công | Hạn cuối |
| --- | --- | --- |
| Đánh giá toàn bộ Product Backlog | Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức Trần Xuân Vinh | 19/09/2026 |
| Bàn giao mã nguồn và tài liệu Final | Tất cả thành viên | 19/09/2026 |
| Lập biên bản cuộc họp | Phùng Văn Cường | 19/09/2026 |

- Kết thúc cuộc họp lúc 11h00 cùng ngày.

Giáo viên hướng dẫn 	Scrum Master	Người lập biên bản

Nguyễn Quốc Long	Phùng Văn Cường	Phùng Văn Cường