6. QUY TRÌNH PHÁT TRIỂN

Quy trình phát triển được thực hiện theo hướng lặp và tăng trưởng, sử dụng Product Backlog và User Story làm đầu vào cho từng vòng triển khai.

1. Tiếp nhận và làm rõ yêu cầu: rà soát phạm vi, xác định tác nhân, chức năng và tiêu chí chấp nhận cho từng User Story.

2. Lập kế hoạch phát triển: sắp xếp các mục Product Backlog theo mức độ ưu tiên và khả năng thực hiện của nhóm.

3. Phân tích và thiết kế: xác định luồng nghiệp vụ, dữ liệu và giao diện cần thiết cho các chức năng trong phạm vi vòng phát triển.

4. Phát triển: lập trình theo User Story đã được lựa chọn và cập nhật trạng thái công việc trong quá trình thực hiện.

5. Kiểm thử: kiểm tra từng chức năng theo tiêu chí chấp nhận, ghi nhận lỗi và thực hiện sửa lỗi.

6. Rà soát và hoàn thiện: đối chiếu kết quả với yêu cầu, cập nhật tài liệu liên quan và chuẩn bị phần chức năng đã hoàn thành.

7. Lặp lại quy trình: các User Story chưa hoàn thành được đưa sang vòng phát triển tiếp theo cho đến khi hoàn tất phạm vi dự án.

7. RỦI RO DỰ ÁN

| STT | Rủi ro | Ảnh hưởng | Biện pháp xử lý |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thay đổi hoặc chưa rõ yêu cầu | Phải điều chỉnh thiết kế, code và tài liệu; kéo dài tiến độ. | Làm rõ User Story trước khi phát triển, cập nhật Product Backlog và ghi nhận thay đổi. |
| 2 | Thiếu thời gian hoặc nhân lực | Một số chức năng không hoàn thành đúng kế hoạch. | Chia nhỏ công việc, ưu tiên chức năng quan trọng và theo dõi tiến độ thường xuyên. |
| 3 | Lỗi hệ thống hoặc tích hợp | Ảnh hưởng việc đăng nhập, lớp trực tuyến, điểm danh hoặc dữ liệu. | Kiểm thử sớm, kiểm thử hồi quy và xử lý lỗi theo mức độ ảnh hưởng. |
| 4 | Kết nối mạng không ổn định | Gián đoạn lớp học trực tuyến hoặc thao tác điểm danh. | Có cơ chế thông báo trạng thái và cho phép thực hiện lại khi điều kiện mạng ổn định. |
| 5 | Sai lệch dữ liệu điểm danh/điểm số | Ảnh hưởng kết quả học tập và theo dõi chuyên cần. | Kiểm tra dữ liệu trước khi lưu, ghi nhận lịch sử thay đổi và giới hạn quyền cập nhật. |
| 6 | Nguy cơ truy cập trái phép | Có thể làm lộ hoặc thay đổi dữ liệu người dùng. | Phân quyền theo vai trò, kiểm tra phiên đăng nhập và kiểm soát quyền thao tác dữ liệu. |
| 7 | Rủi ro khi sử dụng QR điểm danh | Có thể phát sinh điểm danh sai hoặc không đúng phiên. | Kiểm tra hiệu lực phiên điểm danh, thời gian và thông tin phiên trước khi ghi nhận. |
| 8 | Mất dữ liệu hoặc lỗi lưu trữ | Mất thông tin học tập, lịch học hoặc lịch sử điểm danh. | Sao lưu dữ liệu định kỳ và kiểm tra khả năng phục hồi dữ liệu. |
| 9 | Phối hợp nhóm không đồng bộ | Công việc chồng chéo hoặc bỏ sót đầu việc. | Phân công rõ trách nhiệm, thống nhất phiên bản tài liệu và cập nhật tiến độ theo chu kỳ. |

1. GIỚI THIỆU

Tài liệu mô tả các User Story của hệ thống theo danh sách chức năng được cung cấp.

2.1. US01 - Đăng nhập

| ID | US01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên |
| Miêu tả | Người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình. |
| User Story | Là sinh viên, giảng viên, quản trị viên, tôi muốn đăng nhập để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở trang đăng nhập. 2. Nhập tài khoản và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Nếu đúng, hệ thống chuyển đến trang tương ứng với vai trò. 5. Nếu sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép đăng nhập lại. |
| Điều kiện ràng buộc | Tài khoản phải tồn tại và đang được phép sử dụng. |

2.2. US02 - Đăng xuất

| ID | US02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên |
| Miêu tả | Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống sau khi hoàn thành phiên làm việc. |
| User Story | Là sinh viên, giảng viên, quản trị viên, tôi muốn đăng xuất để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn chức năng đăng xuất. 2. Hệ thống kết thúc phiên đăng nhập hiện tại. 3. Hệ thống chuyển người dùng về trang đăng nhập hoặc trang công khai. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đang đăng nhập. |

2.3. US03 - Quản lý thông tin cá nhân

| ID | US03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên |
| Miêu tả | Người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình. |
| User Story | Là sinh viên, giảng viên, quản trị viên, tôi muốn quản lý thông tin cá nhân để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở trang thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Người dùng chỉnh sửa các trường được phép. 4. Người dùng chọn cập nhật. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thông tin hợp lệ. 6. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đăng nhập. |

2.4. US04 - Đăng ký lớp học

| ID | US04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên đăng ký vào các lớp học được mở theo kế hoạch đào tạo. |
| User Story | Là sinh viên, tôi muốn đăng ký lớp học để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở danh sách lớp học. 2. Hệ thống hiển thị các lớp có thể đăng ký. 3. Sinh viên chọn lớp muốn đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận đăng ký và thông báo thành công. 6. Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lý do. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và lớp học phải đang cho phép đăng ký. |

2.5. US05 - Xem lịch học

| ID | US05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên |
| Miêu tả | Người dùng xem lịch học của các lớp mà mình tham gia hoặc phụ trách. |
| User Story | Là sinh viên, giảng viên, tôi muốn xem lịch học để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở chức năng lịch học. 2. Hệ thống hiển thị lịch theo ngày/tuần. 3. Người dùng có thể chọn thời gian để xem lịch tương ứng. 4. Thông tin lớp, thời gian và hình thức học được hiển thị đầy đủ. |
| Điều kiện ràng buộc | Lịch học phải tồn tại trong hệ thống. |

2.6. US06 - Tham gia lớp học trực tuyến

| ID | US06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên tham gia phòng học trực tuyến của lớp theo lịch đã được mở. |
| User Story | Là sinh viên, tôi muốn tham gia lớp học trực tuyến để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở lịch học hoặc danh sách lớp. 2. Chọn lớp học trực tuyến đang diễn ra. 3. Hệ thống chuyển sinh viên vào phòng học trực tuyến. 4. Sinh viên có thể tham gia buổi học khi phiên còn hiệu lực. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và lớp học trực tuyến phải được mở. |

2.7. US07 - Tương tác trong lớp

| ID | US07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên |
| Miêu tả | Người dùng tương tác trong lớp học trực tuyến thông qua các chức năng được hệ thống hỗ trợ. |
| User Story | Là sinh viên, giảng viên, tôi muốn tương tác trong lớp để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng tham gia lớp trực tuyến. 2. Có thể sử dụng các chức năng tương tác được cấp quyền. 3. Nội dung tương tác được hiển thị cho thành viên liên quan. 4. Hệ thống ghi nhận trạng thái tương tác theo phiên học. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đang ở trong lớp trực tuyến. |

2.8. US08 - Thực hiện điểm danh

| ID | US08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên thực hiện điểm danh cho buổi học theo phiên điểm danh của giảng viên. |
| User Story | Là sinh viên, tôi muốn thực hiện điểm danh để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở chức năng điểm danh. 2. Hệ thống hiển thị phiên điểm danh đang hiệu lực. 3. Sinh viên thực hiện điểm danh theo phương thức được yêu cầu. 4. Hệ thống kiểm tra phiên và thông tin điểm danh. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận có mặt và thông báo thành công. 6. Nếu không hợp lệ hoặc hết thời gian, hệ thống thông báo kết quả tương ứng. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải thuộc lớp và phiên điểm danh phải đang hiệu lực. |

2.9. US09 - Xem lịch sử điểm danh bằng QR

| ID | US09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên xem lịch sử các lần điểm danh đã thực hiện bằng QR. |
| User Story | Là sinh viên, tôi muốn xem lịch sử điểm danh bằng qr để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở lịch sử điểm danh. 2. Hệ thống hiển thị các phiên điểm danh đã ghi nhận. 3. Thông tin gồm thời gian, lớp và trạng thái điểm danh. 4. Sinh viên có thể xem lại lịch sử theo khoảng thời gian được hỗ trợ. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và có dữ liệu điểm danh. |

2.10. US10 - Gửi yêu cầu xin phép vắng

| ID | US10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên gửi yêu cầu xin phép vắng cho buổi học khi không thể tham gia. |
| User Story | Là sinh viên, tôi muốn gửi yêu cầu xin phép vắng để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên chọn chức năng xin phép vắng. 2. Chọn lớp/buổi học cần xin phép. 3. Nhập lý do và thông tin cần thiết. 4. Gửi yêu cầu đến hệ thống. 5. Hệ thống ghi nhận yêu cầu và thông báo trạng thái tiếp nhận. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và buổi học phải thuộc lịch học của sinh viên. |

2.11. US11 - Xem điểm

| ID | US11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên xem kết quả điểm của các học phần/lớp đã có dữ liệu điểm. |
| User Story | Là sinh viên, tôi muốn xem điểm để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở chức năng xem điểm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học phần/lớp có điểm. 3. Sinh viên chọn học phần để xem chi tiết điểm. 4. Hệ thống hiển thị các thành phần điểm và kết quả được cập nhật. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và dữ liệu điểm phải tồn tại. |

2.12. US12 - Mở phòng học trực tuyến

| ID | US12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Giảng viên |
| Miêu tả | Giảng viên mở phòng học trực tuyến cho lớp học được phân công. |
| User Story | Là giảng viên, tôi muốn mở phòng học trực tuyến để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn lớp học cần mở phòng. 3. Chọn chức năng mở phòng học trực tuyến. 4. Hệ thống tạo hoặc kích hoạt phòng học. 5. Sinh viên thuộc lớp có thể tham gia khi phòng còn hiệu lực. |
| Điều kiện ràng buộc | Giảng viên phải được phân công lớp học. |

2.13. US13 - Quản lý lớp học trực tuyến

| ID | US13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Giảng viên |
| Miêu tả | Giảng viên quản lý phiên/lớp học trực tuyến trong phạm vi lớp mình phụ trách. |
| User Story | Là giảng viên, tôi muốn quản lý lớp học trực tuyến để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Giảng viên mở chức năng quản lý lớp học trực tuyến. 2. Hệ thống hiển thị các lớp và phiên trực tuyến liên quan. 3. Giảng viên thực hiện các thao tác quản lý được cấp quyền. 4. Hệ thống lưu trạng thái sau mỗi thao tác hợp lệ. |
| Điều kiện ràng buộc | Giảng viên phải được phân quyền quản lý lớp tương ứng. |

2.14. US14 - Thiết lập phiên điểm danh

| ID | US14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Giảng viên |
| Miêu tả | Giảng viên tạo và thiết lập phiên điểm danh cho buổi học. |
| User Story | Là giảng viên, tôi muốn thiết lập phiên điểm danh để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Giảng viên chọn lớp và buổi học. 2. Chọn chức năng thiết lập phiên điểm danh. 3. Nhập thời gian hoặc tham số của phiên. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Nếu hợp lệ, phiên điểm danh được tạo và sẵn sàng sử dụng. |
| Điều kiện ràng buộc | Giảng viên phải được phân công lớp và buổi học phải tồn tại. |

2.15. US15 - Điểm danh thủ công

| ID | US15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Giảng viên |
| Miêu tả | Giảng viên điểm danh thủ công cho sinh viên trong trường hợp cần điều chỉnh hoặc thay thế phương thức QR. |
| User Story | Là giảng viên, tôi muốn điểm danh thủ công để thực hiện và theo dõi hoạt động học tập phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Giảng viên mở danh sách điểm danh của lớp. 2. Chọn sinh viên cần ghi nhận trạng thái. 3. Cập nhật trạng thái có mặt/vắng theo quyền được cấp. 4. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi. 5. Hệ thống hiển thị kết quả cập nhật. |
| Điều kiện ràng buộc | Giảng viên phải có quyền quản lý điểm danh của lớp. |

1. PRODUCT BACKLOG

1.1. PB01 – Đăng nhập

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên |
| Miêu tả | Người dùng đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng phù hợp với vai trò của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở trang đăng nhập. 2. Nhập tài khoản và mật khẩu. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập. 4. Nếu đúng, hệ thống chuyển đến trang tương ứng với vai trò. 5. Nếu sai, hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép đăng nhập lại. |
| Điều kiện ràng buộc | Tài khoản phải tồn tại và đang được phép sử dụng. |

1.2. PB02 – Đăng xuất

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên |
| Miêu tả | Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống sau khi hoàn thành phiên làm việc. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn chức năng đăng xuất. 2. Hệ thống kết thúc phiên đăng nhập hiện tại. 3. Hệ thống chuyển người dùng về trang đăng nhập hoặc trang công khai. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đang đăng nhập. |

1.3. PB03 – Quản lý thông tin cá nhân

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên, Quản trị viên |
| Miêu tả | Người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân của mình. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở trang thông tin cá nhân. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hiện tại. 3. Người dùng chỉnh sửa các trường được phép. 4. Người dùng chọn cập nhật. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu và lưu thông tin hợp lệ. 6. Nếu dữ liệu không hợp lệ, hệ thống thông báo và yêu cầu nhập lại. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đăng nhập. |

1.4. PB04 – Đăng ký lớp học

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên đăng ký vào các lớp học được mở theo kế hoạch đào tạo. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở danh sách lớp học. 2. Hệ thống hiển thị các lớp có thể đăng ký. 3. Sinh viên chọn lớp muốn đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra điều kiện đăng ký. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận đăng ký và thông báo thành công. 6. Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lý do. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và lớp học phải đang cho phép đăng ký. |

1.5. PB05 – Xem lịch học

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên |
| Miêu tả | Người dùng xem lịch học của các lớp mà mình tham gia hoặc phụ trách. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng mở chức năng lịch học. 2. Hệ thống hiển thị lịch theo ngày/tuần. 3. Người dùng có thể chọn thời gian để xem lịch tương ứng. 4. Thông tin lớp, thời gian và hình thức học được hiển thị đầy đủ. |
| Điều kiện ràng buộc | Lịch học phải tồn tại trong hệ thống. |

1.6. PB06 – Tham gia lớp học trực tuyến

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên tham gia phòng học trực tuyến của lớp theo lịch đã được mở. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở lịch học hoặc danh sách lớp. 2. Chọn lớp học trực tuyến đang diễn ra. 3. Hệ thống chuyển sinh viên vào phòng học trực tuyến. 4. Sinh viên có thể tham gia buổi học khi phiên còn hiệu lực. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và lớp học trực tuyến phải được mở. |

1.7. PB07 – Tương tác trong lớp

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên, Giảng viên |
| Miêu tả | Người dùng tương tác trong lớp học trực tuyến thông qua các chức năng được hệ thống hỗ trợ. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng tham gia lớp trực tuyến. 2. Có thể sử dụng các chức năng tương tác được cấp quyền. 3. Nội dung tương tác được hiển thị cho thành viên liên quan. 4. Hệ thống ghi nhận trạng thái tương tác theo phiên học. |
| Điều kiện ràng buộc | Người dùng phải đang ở trong lớp trực tuyến. |

1.8. PB08 – Thực hiện điểm danh

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên thực hiện điểm danh cho buổi học theo phiên điểm danh của giảng viên. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở chức năng điểm danh. 2. Hệ thống hiển thị phiên điểm danh đang hiệu lực. 3. Sinh viên thực hiện điểm danh theo phương thức được yêu cầu. 4. Hệ thống kiểm tra phiên và thông tin điểm danh. 5. Nếu hợp lệ, hệ thống ghi nhận có mặt và thông báo thành công. 6. Nếu không hợp lệ hoặc hết thời gian, hệ thống thông báo kết quả tương ứng. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải thuộc lớp và phiên điểm danh phải đang hiệu lực. |

1.9. PB09 – Xem lịch sử điểm danh bằng QR

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên xem lịch sử các lần điểm danh đã thực hiện bằng QR. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở lịch sử điểm danh. 2. Hệ thống hiển thị các phiên điểm danh đã ghi nhận. 3. Thông tin gồm thời gian, lớp và trạng thái điểm danh. 4. Sinh viên có thể xem lại lịch sử theo khoảng thời gian được hỗ trợ. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và có dữ liệu điểm danh. |

1.10. PB10 – Gửi yêu cầu xin phép vắng

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên gửi yêu cầu xin phép vắng cho buổi học khi không thể tham gia. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên chọn chức năng xin phép vắng. 2. Chọn lớp/buổi học cần xin phép. 3. Nhập lý do và thông tin cần thiết. 4. Gửi yêu cầu đến hệ thống. 5. Hệ thống ghi nhận yêu cầu và thông báo trạng thái tiếp nhận. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và buổi học phải thuộc lịch học của sinh viên. |

1.11. PB11 – Xem điểm

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Sinh viên |
| Miêu tả | Sinh viên xem kết quả điểm của các học phần/lớp đã có dữ liệu điểm. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Sinh viên mở chức năng xem điểm. 2. Hệ thống hiển thị danh sách học phần/lớp có điểm. 3. Sinh viên chọn học phần để xem chi tiết điểm. 4. Hệ thống hiển thị các thành phần điểm và kết quả được cập nhật. |
| Điều kiện ràng buộc | Sinh viên phải đăng nhập và dữ liệu điểm phải tồn tại. |

1.12. PB12 – Mở phòng học trực tuyến

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Giảng viên |
| Miêu tả | Giảng viên mở phòng học trực tuyến cho lớp học được phân công. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Giảng viên đăng nhập vào hệ thống. 2. Chọn lớp học cần mở phòng. 3. Chọn chức năng mở phòng học trực tuyến. 4. Hệ thống tạo hoặc kích hoạt phòng học. 5. Sinh viên thuộc lớp có thể tham gia khi phòng còn hiệu lực. |
| Điều kiện ràng buộc | Giảng viên phải được phân công lớp học. |

1.13. PB13 – Quản lý lớp học trực tuyến

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Giảng viên |
| Miêu tả | Giảng viên quản lý phiên/lớp học trực tuyến trong phạm vi lớp mình phụ trách. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Giảng viên mở chức năng quản lý lớp học trực tuyến. 2. Hệ thống hiển thị các lớp và phiên trực tuyến liên quan. 3. Giảng viên thực hiện các thao tác quản lý được cấp quyền. 4. Hệ thống lưu trạng thái sau mỗi thao tác hợp lệ. |
| Điều kiện ràng buộc | Giảng viên phải được phân quyền quản lý lớp tương ứng. |

1.14. PB14 – Thiết lập phiên điểm danh

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Giảng viên |
| Miêu tả | Giảng viên tạo và thiết lập phiên điểm danh cho buổi học. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Giảng viên chọn lớp và buổi học. 2. Chọn chức năng thiết lập phiên điểm danh. 3. Nhập thời gian hoặc tham số của phiên. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu. 5. Nếu hợp lệ, phiên điểm danh được tạo và sẵn sàng sử dụng. |
| Điều kiện ràng buộc | Giảng viên phải được phân công lớp và buổi học phải tồn tại. |

1.15. PB15 – Điểm danh thủ công

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Giảng viên |
| Miêu tả | Giảng viên điểm danh thủ công cho sinh viên trong trường hợp cần điều chỉnh hoặc thay thế phương thức QR. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Giảng viên mở danh sách điểm danh của lớp. 2. Chọn sinh viên cần ghi nhận trạng thái. 3. Cập nhật trạng thái có mặt/vắng theo quyền được cấp. 4. Hệ thống lưu lịch sử thay đổi. 5. Hệ thống hiển thị kết quả cập nhật. |
| Điều kiện ràng buộc | Giảng viên phải có quyền quản lý điểm danh của lớp. |