ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

(TÀI LIỆU SPRINT BACKLOG)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường 	 - 29211150565

- Huỳnh Gia Pho       	 - 28211152416

- Phan Quốc Trụ       	 - 28211105645

- Lê Huỳnh Tấn Thức	 - 29211332294

- Trần Xuân Vinh    	 - 29211151774

Đà nẵng, tháng 09 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | EduManage |  |  |  |
| Tên dự án | EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/08/2026 | Thời gian kết thúc | 19/09/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Đối tác | Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phùng Văn Cường | cuongphung1810@gmail.com |  | 0708052153 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | huynhgiapho1234@gmail.com |  | 0329463763 |
|  | Phan Quốc Trụ | phantru23@gmail.com |  | 0899904613 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | lehuynhtanthuc@gmail.com |  | 0394593037 |
|  | Trần Xuân Vinh | Xtung44@gmail.com |  | 0931864244 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Sprint Backlog Document |  |  |
| Tác giả | Trần Xuân Vinh |  |  |
| Chức năng | Quản lý dự án |  |  |
| Ngày | 12/08/2026 | Tên tệp: | Bia-Sprint-Backlog.docx |
| URL | https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02 |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Person |  | Ngày | Description |
| 1.0 |  | Trần Xuân Vinh | 12/08/2026 | Tạo tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Scrum Master | Trần Xuân Vinh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Thành viên | Phùng Văn Cường | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Thành viên | Phan Quốc Trụ | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Thành viên | Lê Huỳnh Tấn Thức | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |

MỤC LỤC

1. BẢNG TỔNG HỢP GIỜ SPRINT BACKLOG QUA 2 SPRINT	5

2. CHI TIẾT SPRINT BACKLOG — SPRINT 1 (16/08/2026 – 30/08/2026)	5

3. CHI TIẾT SPRINT BACKLOG — SPRINT 2 (31/08/2026 – 15/09/2026)	11

# 1. BẢNG TỔNG HỢP GIỜ SPRINT BACKLOG QUA 2 SPRINT

Bảng thống kê tổng hợp số giờ làm việc thực tế và ước tính của từng thành viên trong nhóm 2 qua 2 đợt chạy Sprint (tổng cộng 527.5 giờ làm việc thực tế / 499.5 giờ ước tính):

| STT | Thành viên | Vai trò chính | S1 ƯT (h) | S1 TT (h) | S2 ƯT (h) | S2 TT (h) | Tổng ƯT (h) | Tổng TT (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Xuân Vinh | Backend Lead & Integration | 62.6 | 62.6 | 50.7 | 50.7 | 113.4 | 113.4 |
| 2 | Lê Huỳnh Tấn Thức | Frontend & QA Support | 56.1 | 56.1 | 95.7 | 95.7 | 151.9 | 151.9 |
| 3 | Phùng Văn Cường | Scrum Master & Realtime | 131.6 | 131.1 | 26.7 | 26.7 | 158.4 | 157.9 |
| 4 | Huỳnh Gia Pho | Backend Điểm & Đơn từ | 38.8 | 44.3 | 16.4 | 16.4 | 55.2 | 60.7 |
| 5 | Phan Quốc Trụ | Tài liệu UI & Test Case QA | 9.3 | 16.3 | 11.4 | 27.4 | 20.7 | 43.7 |
|  | TỔNG CỘNG | Toàn đội dự án | 298.5 | 310.5 | 201.0 | 217.0 | 499.5 | 527.5 |

# 2. CHI TIẾT SPRINT BACKLOG — SPRINT 1 (16/08/2026 – 30/08/2026)

Sprint 1 tập trung xây dựng nền tảng kiến trúc hệ thống, xác thực người dùng, quản trị danh mục học vụ, phân công giảng dạy, điểm danh mã QR và quản lý điểm số. Danh sách chi tiết gồm 126 nhiệm vụ kỹ thuật (tổng cộng 310.5 giờ thực tế / 298.5 giờ ước tính):

| STT | Hạng mục (Component) | Tên công việc (Task Name) | Phụ trách | Ước tính (h) | Thực tế (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chung | Họp kế hoạch Sprint | Vinh, Cường, Thức | 4 | 4 |
| 2 | Chung | Tạo Sprint Backlog 1 | Cường | 4 | 4 |
| 3 | Chung | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint | Cường | 2 | 2 |
| 4 | User interface design | Giao diện đăng nhập | Pho | 0.5 | 0.5 |
| 5 | User interface design | Giao diện Dashboard | Pho | 4 | 4 |
| 6 | User interface design | Giao diện hồ sơ cá nhân | Trụ | 0.5 | 1.5 |
| 7 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 8 | User interface design | Giao diện quản lý môn học | Trụ | 0.5 | 1.5 |
| 9 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 10 | User interface design | Giao diện quản lý lớp học phần | Trụ | 0.5 | 1.5 |
| 11 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 12 | User interface design | Giao diện đăng ký lớp học phần | Trụ | 0.5 | 1.5 |
| 13 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 14 | User interface design | Giao diện điểm danh bằng mã QR | Trụ | 0.5 | 1.5 |
| 15 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 16 | User interface design | Giao diện quản lý điểm danh | Trụ | 0.5 | 1.5 |
| 17 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 18 | User interface design | Giao diện nhập điểm | Trụ | 0.5 | 1.5 |
| 19 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 20 | User interface design | Giao diện bảng điểm | Cường | 0.5 | 0.5 |
| 21 | User interface design | Giao diện quản lý tài khoản | Cường | 0.5 | 0.5 |
| 22 | User interface design | Giao diện phân công giảng dạy | Cường | 0.5 | 0.5 |
| 23 | User interface design | Review all user interfaces of sprint 1 | All team | 14 | 14 |
| 24 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng nhập | Cường | 2 | 2 |
| 25 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng xuất | Cường | 1 | 1 |
| 26 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho thông tin cá nhân | Cường | 2 | 2 |
| 27 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý tài khoản | Cường | 2 | 2 |
| 28 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho danh mục môn học/lớp học | Cường | 3 | 3 |
| 29 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho phân công giảng dạy | Cường | 2 | 2 |
| 30 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho danh sách sinh viên | Cường | 2 | 2 |
| 31 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho đăng ký lớp học | Cường | 2 | 2 |
| 32 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho thiết lập phiên điểm danh | Cường | 2 | 2 |
| 33 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho thực hiện điểm danh | Cường | 4 | 4 |
| 34 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho điểm danh thủ công | Cường | 2 | 2 |
| 35 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý danh sách điểm danh | Cường | 2 | 2 |
| 36 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch sử điểm danh bằng QR | Cường | 1 | 1 |
| 37 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý điểm sinh viên | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 38 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho xem điểm | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 39 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý điểm số | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 40 | Design test case | Review all test case of sprint 1 | All team | 5 | 5 |
| 41 | Coding | Thiết kế front-end cho đăng nhập | Thức | 3 | 3 |
| 42 | Coding | Code back-end cho đăng nhập | Vinh | 5 | 5 |
| 43 | Coding | Thiết kế front-end cho đăng xuất | Thức | 2 | 2 |
| 44 | Coding | Code back-end cho đăng xuất | Vinh | 2 | 2 |
| 45 | Coding | Thiết kế front-end cho thông tin cá nhân | Thức | 3 | 3 |
| 46 | Coding | Code back-end cho thông tin cá nhân | Vinh | 5 | 5 |
| 47 | Coding | Thiết kế front-end cho quản lý tài khoản | Thức | 4 | 4 |
| 48 | Coding | Code back-end cho quản lý tài khoản | Vinh | 6 | 6 |
| 49 | Coding | Thiết kế front-end cho danh mục môn học/lớp học | Thức | 4 | 4 |
| 50 | Coding | Code back-end cho danh mục môn học/lớp học | Vinh | 6 | 6 |
| 51 | Coding | Thiết kế front-end cho phân công giảng dạy | Thức | 3 | 3 |
| 52 | Coding | Code back-end cho phân công giảng dạy | Vinh | 7 | 7 |
| 53 | Coding | Thiết kế front-end cho danh sách sinh viên | Thức | 3 | 3 |
| 54 | Coding | Code back-end cho danh sách sinh viên | Vinh | 5 | 5 |
| 55 | Coding | Thiết kế front-end cho đăng ký lớp học | Thức | 3 | 3 |
| 56 | Coding | Code back-end cho đăng ký lớp học | Vinh | 5 | 5 |
| 57 | Coding | Thiết kế front-end cho thiết lập phiên điểm danh | Thức | 2 | 2 |
| 58 | Coding | Code back-end cho thiết lập phiên điểm danh | Cường | 6 | 6 |
| 59 | Coding | Thiết kế front-end cho thực hiện điểm danh | Thức | 2 | 2 |
| 60 | Coding | Code back-end cho thực hiện điểm danh | Cường | 12 | 12 |
| 61 | Coding | Thiết kế front-end cho điểm danh thủ công | Thức | 3 | 3 |
| 62 | Coding | Code back-end cho điểm danh thủ công | Vinh | 5 | 5 |
| 63 | Coding | Thiết kế front-end cho quản lý danh sách điểm danh | Thức | 3 | 3 |
| 64 | Coding | Code back-end cho quản lý danh sách điểm danh | Vinh, Cường | 5 | 5 |
| 65 | Coding | Thiết kế front-end cho xem lịch sử điểm danh bằng QR | Thức | 2 | 2 |
| 66 | Coding | Code back-end cho xem lịch sử điểm danh bằng QR | Cường | 4 | 4 |
| 67 | Coding | Thiết kế front-end cho quản lý điểm sinh viên | Thức | 3 | 3 |
| 68 | Coding | Code back-end cho quản lý điểm sinh viên | Pho | 7 | 10 |
| 69 | Coding |  |  | 0 | 0 |
| 70 | Coding | Thiết kế front-end cho xem điểm | Thức | 2 | 2 |
| 71 | Coding | Code back-end cho xem điểm | Pho | 6 | 8 |
| 72 | Coding |  |  | 0 | 0 |
| 73 | Coding | Thiết kế front-end cho quản lý điểm số | Thức | 3 | 3 |
| 74 | Coding | Code back-end cho quản lý điểm số | Pho | 7 | 8 |
| 75 | Coding |  |  | 0 | 0 |
| 76 | Coding | Integrate code | All team | 10 | 10 |
| 77 | Testing | Kiểm tra đăng nhập | Cường | 2 | 2 |
| 78 | Testing | Kiểm tra đăng xuất | Cường | 1 | 1 |
| 79 | Testing | Kiểm tra thông tin cá nhân | Cường | 2 | 2 |
| 80 | Testing | Kiểm tra quản lý tài khoản | Cường | 2 | 2 |
| 81 | Testing | Kiểm tra danh mục môn học/lớp học | Cường | 3 | 3 |
| 82 | Testing | Kiểm tra phân công giảng dạy | Cường | 2 | 2 |
| 83 | Testing | Kiểm tra danh sách sinh viên | Cường | 2 | 2 |
| 84 | Testing | Kiểm tra đăng ký lớp học | Cường | 2 | 2 |
| 85 | Testing | Kiểm tra thiết lập phiên điểm danh | Cường | 2 | 2 |
| 86 | Testing | Kiểm tra Thực hiện điểm danh | Cường | 4 | 4 |
| 87 | Testing | Kiểm tra Điểm danh thủ công | Cường | 2 | 2 |
| 88 | Testing | Kiểm tra Quản lý danh sách điểm danh | Cường | 2 | 2 |
| 89 | Testing | Kiểm tra Xem lịch sử điểm danh bằng QR | Cường | 1 | 1 |
| 90 | Testing | Kiểm tra Quản lý điểm sinh viên | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 91 | Testing | Kiểm tra xem điểm | Pho, Cường | 2 | 1 |
| 92 | Testing | Kiểm tra quản lý điểm số | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 93 | Fix Bug | Sửa lỗi đăng nhập GUI-DN04 | Vinh | 2 | 2 |
| 94 | Fix Bug | Sửa lỗi đăng xuất | Vinh | 0 | 0 |
| 95 | Fix Bug | Sửa lỗi thông tin cá nhân | Vinh | 0 | 0 |
| 96 | Fix Bug | Sửa lỗi quản lý tài khoản | Vinh | 0 | 0 |
| 97 | Fix Bug | Sửa lỗi danh mục môn học/lớp học | Vinh | 0 | 0 |
| 98 | Fix Bug | Sửa lỗi phân công giảng dạy | Vinh | 0 | 0 |
| 99 | Fix Bug | Sửa lỗi danh sách sinh viên | Vinh | 0 | 0 |
| 100 | Fix Bug | Sửa lỗi đăng ký lớp học | Vinh | 0 | 0 |
| 101 | Fix Bug | Sửa lỗi thiết lập phiên điểm danh | Vinh | 0 | 0 |
| 102 | Fix Bug | Sửa lỗi thực hiện điểm danh | Vinh | 0 | 0 |
| 103 | Fix Bug | Sửa lỗi điểm danh thủ công | Vinh | 0 | 0 |
| 104 | Fix Bug | Sửa lỗi quản lý danh sách điểm danh | Vinh | 0 | 0 |
| 105 | Fix Bug | Sửa lỗi xem lịch sử điểm danh bằng QR | Vinh | 0 | 0 |
| 106 | Fix Bug | Sửa lỗi quản lý điểm sinh viên | Vinh | 0 | 0 |
| 107 | Fix Bug | Sửa lỗi xem điểm FUNC-XD03 | Vinh | 1 | 1 |
| 108 | Fix Bug | Sửa lỗi quản lý điểm số | Vinh | 0 | 0 |
| 109 | Re-testing | Kiểm tra lại đăng nhập | Cường | 2 | 2 |
| 110 | Re-testing | Kiểm tra lại đăng xuất | Cường | 2 | 2 |
| 111 | Re-testing | Kiểm tra lại thông tin cá nhân | Cường | 2 | 2 |
| 112 | Re-testing | Kiểm tra lại quản lý tài khoản | Cường | 2 | 2 |
| 113 | Re-testing | Kiểm tra lại danh mục môn học/lớp học | Cường | 2 | 2 |
| 114 | Re-testing | Kiểm tra lại phân công giảng dạy | Cường | 2 | 2 |
| 115 | Re-testing | Kiểm tra lại danh sách sinh viên | Cường | 2 | 2 |
| 116 | Re-testing | Kiểm tra lại đăng ký lớp học | Cường | 2 | 2 |
| 117 | Re-testing | Kiểm tra lại thiết lập phiên điểm danh | Cường | 2 | 2 |
| 118 | Re-testing | Kiểm tra lại thực hiện điểm danh | Cường | 3 | 3 |
| 119 | Re-testing | Kiểm tra lại điểm danh thủ công | Cường | 2 | 2 |
| 120 | Re-testing | Kiểm tra lại quản lý danh sách điểm danh | Cường | 2 | 2 |
| 121 | Re-testing | Kiểm tra lại xem lịch sử điểm danh bằng QR | Cường | 1 | 1 |
| 122 | Re-testing | Kiểm tra lại quản lý điểm sinh viên | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 123 | Re-testing | Kiểm tra lại xem điểm | Pho, Cường | 1 | 1 |
| 124 | Re-testing | Kiểm tra lại quản lý điểm số | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 125 | Release Sprint 1 | Sprint 1 review meeting | Vinh, Cường, Thức | 6 | 6 |
| 126 | Release Sprint 1 | Sprint 1 retrospective | Vinh, Cường, Thức | 6 | 6 |
|  | TỔNG CỘNG | Tổng số 126 công việc hoàn thành | Toàn nhóm | 298.5 | 310.5 |

# 3. CHI TIẾT SPRINT BACKLOG — SPRINT 2 (31/08/2026 – 15/09/2026)

Sprint 2 tập trung hoàn thiện module phòng học trực tuyến (RTC), tương tác trong lớp học, quy trình xin phép vắng học, và hệ thống báo cáo thống kê. Danh sách chi tiết gồm 66 nhiệm vụ kỹ thuật (tổng cộng 217.0 giờ thực tế / 201.0 giờ ước tính):

| STT | Hạng mục (Component) | Tên công việc (Task Name) | Phụ trách | Ước tính (h) | Thực tế (h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chung | Họp kế hoạch Sprint | Vinh, Cường, Thức | 5 | 5 |
| 2 | Chung | Tạo Sprint Backlog 2 | Thức | 5 | 5 |
| 3 | Chung | Tạo tài liệu kiểm thử cho Sprint | Thức | 2 | 2 |
| 4 | User interface design | Giao diện lịch học | Trụ | 2 | 6 |
| 5 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 6 | User interface design | Giao diện phòng học trực tuyến | Trụ | 2 | 6 |
| 7 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 8 | User interface design | Giao diện xin phép vắng | Trụ | 2 | 6 |
| 9 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 10 | User interface design | Giao diện danh sách đơn xin phép chờ duyệt | Trụ | 2 | 6 |
| 11 | User interface design |  |  | 0 | 0 |
| 12 | User interface design | Giao diện thống kê và xuất báo cáo | Cường | 2 | 2 |
| 13 | User interface design | Sơ đồ liên kết giao diện | Vinh | 2 | 2 |
| 14 | User interface design | Review all user interfaces of sprint 2 | All team | 2 | 2 |
| 15 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho xem lịch học | Thức | 2 | 2 |
| 16 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho mở phòng học trực tuyến | Thức | 4 | 4 |
| 17 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho tham gia lớp học trực tuyến | Thức | 4 | 4 |
| 18 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho quản lý lớp học trực tuyến | Thức | 2 | 2 |
| 19 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho tương tác trong lớp | Thức | 3 | 3 |
| 20 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho gửi yêu cầu xin phép vắng | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 21 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho xuất báo cáo điểm danh | Thức | 3 | 3 |
| 22 | Design test case | Thiết kế trường kiểm thử cho thống kê, báo cáo hệ thống | Thức | 4 | 4 |
| 23 | Design test case | Review all test case of sprint 2 | All team | 5 | 5 |
| 24 | Coding | Thiết kế front-end cho xem lịch học | Thức | 4 | 4 |
| 25 | Coding | Code back-end cho xem lịch học | Vinh | 6 | 6 |
| 26 | Coding | Thiết kế front-end cho mở phòng học trực tuyến | Thức | 4 | 4 |
| 27 | Coding | Code back-end cho mở phòng học trực tuyến | Vinh, Cường | 10 | 10 |
| 28 | Coding | Thiết kế front-end cho tham gia lớp học trực tuyến | Thức | 4 | 4 |
| 29 | Coding | Code back-end cho tham gia lớp học trực tuyến | Vinh, Cường | 6 | 6 |
| 30 | Coding | Thiết kế front-end cho quản lý lớp học trực tuyến | Thức | 4 | 4 |
| 31 | Coding | Code back-end cho quản lý lớp học trực tuyến | Vinh | 6 | 6 |
| 32 | Coding | Thiết kế front-end cho tương tác trong lớp | Thức | 3 | 3 |
| 33 | Coding | Code back-end cho tương tác trong lớp | Cường | 6 | 6 |
| 34 | Coding | Thiết kế front-end cho gửi yêu cầu xin phép vắng | Thức | 4 | 4 |
| 35 | Coding | Code back-end cho gửi yêu cầu xin phép vắng | Pho | 6 | 6 |
| 36 | Coding | Thiết kế front-end cho xuất báo cáo điểm danh | Thức | 4 | 4 |
| 37 | Coding | Code back-end cho xuất báo cáo điểm danh | Vinh | 6 | 6 |
| 38 | Coding | Thiết kế front-end cho thống kê, báo cáo hệ thống | Thức | 4 | 4 |
| 39 | Coding | Code back-end cho thống kê, báo cáo hệ thống | Vinh | 8 | 8 |
| 40 | Coding | Integrate code | All team | 10 | 10 |
| 41 | Testing | Kiểm tra xem lịch học | Thức | 2 | 2 |
| 42 | Testing | Kiểm tra mở phòng học trực tuyến | Thức | 3 | 3 |
| 43 | Testing | Kiểm tra tham gia lớp học trực tuyến | Thức | 3 | 3 |
| 44 | Testing | Kiểm tra quản lý lớp học trực tuyến | Thức | 2 | 2 |
| 45 | Testing | Kiểm tra tương tác trong lớp | Thức | 2 | 2 |
| 46 | Testing | Kiểm tra gửi yêu cầu xin phép vắng | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 47 | Testing | Kiểm tra xuất báo cáo điểm danh | Thức, Pho | 2 | 2 |
| 48 | Testing | Kiểm tra thống kê, báo cáo hệ thống | Thức, Pho | 2 | 2 |
| 49 | Fix Bug | Sửa lỗi xem lịch học GUI-XLH07 | Vinh | 2 | 2 |
| 50 | Fix Bug | Sửa lỗi mở phòng học trực tuyến FUNC-MPH02 | Vinh | 3 | 3 |
| 51 | Fix Bug | Sửa lỗi tham gia lớp học trực tuyến | Vinh | 0 | 0 |
| 52 | Fix Bug | Sửa lỗi quản lý lớp học trực tuyến GUI-PH04 | Vinh | 2 | 2 |
| 53 | Fix Bug | Sửa lỗi tương tác trong lớp | Vinh | 0 | 0 |
| 54 | Fix Bug | Sửa lỗi gửi yêu cầu xin phép vắng | Vinh | 0 | 0 |
| 55 | Fix Bug | Sửa lỗi xuất báo cáo điểm danh | Vinh | 0 | 0 |
| 56 | Fix Bug | Sửa lỗi thống kê, báo cáo hệ thống | Vinh | 0 | 0 |
| 57 | Re-testing | Kiểm tra lại xem lịch học | Thức | 2 | 2 |
| 58 | Re-testing | Kiểm tra lại mở phòng học trực tuyến | Thức | 3 | 3 |
| 59 | Re-testing | Kiểm tra lại tham gia lớp học trực tuyến | Thức | 3 | 3 |
| 60 | Re-testing | Kiểm tra lại quản lý lớp học trực tuyến | Thức | 2 | 2 |
| 61 | Re-testing | Kiểm tra lại tương tác trong lớp | Thức | 2 | 2 |
| 62 | Re-testing | Kiểm tra lại gửi yêu cầu xin phép vắng | Pho, Cường | 2 | 2 |
| 63 | Re-testing | Kiểm tra lại xuất báo cáo điểm danh | Thức, Pho | 2 | 2 |
| 64 | Re-testing | Kiểm tra lại thống kê, báo cáo hệ thống | Thức, Pho | 2 | 2 |
| 65 | Release Sprint 2 | Sprint 2 review meeting | Vinh, Cường, Thức | 4 | 4 |
| 66 | Release Sprint 2 | Sprint 2 retrospective | Vinh, Cường, Thức | 4 | 4 |
|  | TỔNG CỘNG | Tổng số 66 công việc hoàn thành | Toàn nhóm | 201.0 | 217.0 |