ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

(REFLECTION DOCUMENT)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường 	- 29211150565

- Huỳnh Gia Pho       	- 28211152416

- Phan Quốc Trụ       	- 28211105645

- Lê Huỳnh Tấn Thức	- 29211332294

- Trần Xuân Vinh    	- 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | EduManage |  |  |  |
| Tên dự án | EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/08/2026 | Thời gian kết thúc | 19/09/2026 |  |
| Đơn vị chủ trì | Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Đối tác | Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phùng Văn Cường | cuongphung1810@gmail.com |  | 0708052153 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | huynhgiapho1234@gmail.com |  | 0329463763 |
|  | Phan Quốc Trụ | phantru23@gmail.com |  | 0899904613 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | lehuynhtanthuc@gmail.com |  | 0394593037 |
|  | Trần Xuân Vinh | xtung44@gmail.com |  | 0931864244 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |  |  |
| Tác giả | Trần Xuân Vinh |  |  |
| Vai trò | Thành Viên |  |  |
| Ngày | 18/08/2026 | Tên tệp: | Reflection-v1.0.docx |
| URL | https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02 |  |  |
| Phạm vi truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên Bản | Người thực hiện | Ngày | Mô Tả |
| 1.0 | Trần Xuân Vinh | 18/08/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phùng Văn Cường | 19/09/2026 | Bổ sung chức năng |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Scrum Master | Phùng Văn Cường | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Phan Quốc Trụ | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Trần Xuân Vinh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |

MỤC LỤC

1. MỤC TIÊU	5

2. ĐÁNH GIÁ	5

2.1. Những điều đã làm được	5

2.2. Những điều chưa hoàn thiện	6

3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	6

3.1. Thuận lợi	6

3.2. Khó khăn	7

4. ĐÓNG GÓP VÀ BÀI HỌC THEO THÀNH VIÊN	7

5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN	8

6. KẾT LUẬN CHUNG	9

6.1. Kết quả đạt được của dự án	9

6.2. Ưu điểm của hệ thống EduManage	10

6.3. Tồn tại và Hạn chế	10

6.4. Hướng phát triển trong tương lai	11

# 1. MỤC TIÊU

Tài liệu này phản ánh kết quả kỹ thuật và cách phối hợp của Nhóm 2 trong giai đoạn xây dựng EduManage.

- Xây dựng một ứng dụng web có thể trình diễn các luồng cốt lõi của quản lý lớp học, điểm số, xin phép vắng, điểm danh QR và phòng học trực tuyến.

- Áp dụng kiến trúc Vue 3 và Laravel API, xác thực Sanctum, MySQL, Laravel Reverb và Agora theo ranh giới trách nhiệm rõ ràng.

- Tổ chức công việc theo các Sprint chức năng, sử dụng nhánh cá nhân, Pull Request và lịch sử Git để theo dõi đóng góp.

- Tăng độ tin cậy bằng migration an toàn, Feature Test và GitHub Actions chạy php artisan test khi Pull Request thay đổi.

- Rút kinh nghiệm về phối hợp nhóm, quản lý cấu hình, tích hợp frontend - backend và kiểm thử trên thiết bị thật.

# 2. ĐÁNH GIÁ

Nhóm đã đạt mức sản phẩm có thể dùng để trình diễn phần lớn nghiệp vụ chính. Tuy nhiên, kết quả phù hợp nhất để mô tả là bản tích hợp học tập và kiểm thử, chưa phải hệ thống đã sẵn sàng triển khai sản xuất.

## 2.1. Những điều đã làm được

Bảng 2.1 Đã làm được

| Phạm vi | Kết quả ghi nhận |
| --- | --- |
| Xác thực và nền tảng | Đăng nhập, đăng xuất, thông tin người dùng, Sanctum, middleware vai trò, migration và dữ liệu mẫu. |
| Lớp học và lịch | Danh sách lớp mở, đăng ký/hủy đăng ký, lớp của tôi, lịch học và lịch dạy theo vai trò. |
| Điểm danh QR | Mở/đóng phiên, QR token xoay theo thời hạn, quét QR, chống quét không hợp lệ, quản lý và lịch sử điểm danh. |
| Điểm và xin phép | Giảng viên nhập/sửa điểm, sinh viên xem điểm, gửi đơn xin phép, giảng viên duyệt/từ chối và đồng bộ chuyên cần. |
| Phòng học trực tuyến | API phòng học, Agora, chat và trạng thái realtime; có kiểm thử dịch vụ và luồng phòng học. |
| Quản trị và báo cáo | Giao diện và API cho dashboard, tài khoản, môn/lớp, phân công, sinh viên, hồ sơ, thông báo và báo cáo. |
| Chất lượng mã nguồn | Chuẩn hóa tên cột legacy, tên thư mục admin, bổ sung 9 tệp Feature Test và workflow CI cho backend. |

Điểm tiến bộ rõ nhất là nhóm không dừng ở việc chép tệp theo phân công. Các phần đã được đưa qua nhánh cá nhân, tích hợp về main, sửa xung đột và bổ sung kiểm thử cho những luồng có rủi ro cao như QR, realtime, migration và báo cáo.

## 2.2. Những điều chưa hoàn thiện

- Chưa có bằng chứng trong repository về một lần nghiệm thu end-to-end đầy đủ trên hai tài khoản và hai thiết bị cho toàn bộ chuỗi: mở phòng, vào phòng, mở phiên, quét QR, nhận realtime và kết thúc phiên.

- Kiểm thử tự động tập trung ở backend; frontend chưa có bộ kiểm thử component hoặc end-to-end tương xứng với số màn hình đã xây dựng.

- Cấu hình triển khai production như HTTPS, tên miền, secret manager, hàng đợi và giám sát vận hành chưa nằm trong phạm vi hoàn thành.

# 3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

## 3.1. Thuận lợi

- Phạm vi được chia theo module tương đối rõ: Vinh phụ trách nền tảng và tích hợp; Cường phụ trách QR, realtime và phòng học; Thức phụ trách frontend; Pho phụ trách điểm và xin phép.

- Nhánh cá nhân và Pull Request lưu được lịch sử đóng góp, giúp đối chiếu người thực hiện và thời điểm tích hợp.

- Laravel, Vue và các thư viện hỗ trợ có cộng đồng tốt; các module có thể phát triển song song khi hợp đồng API được thống nhất.

## 3.2. Khó khăn

- Các tệp dùng chung như routes/api.php, router/index.js và layout dễ gây xung đột khi nhiều người cùng sửa hoặc chép toàn bộ tệp từ bản tham chiếu.

- Cấu hình 127.0.0.1 hoạt động trên máy phát triển nhưng không dùng được từ điện thoại; nhóm phải hiểu địa chỉ LAN, firewall, CORS và cổng dịch vụ.

- Realtime và phòng học phụ thuộc đồng thời Laravel API, Reverb, Echo, Agora, quyền trình duyệt và secret môi trường nên lỗi thường xuất hiện ở ranh giới tích hợp.

- Tên cột legacy và khác biệt chữ hoa/chữ thường của thư mục admin gây rủi ro giữa Windows và môi trường CI Linux.

- Một số commit tài liệu cá nhân hoặc tệp không liên quan từng đi vào nhánh, làm việc review và tạo Pull Request khó kiểm soát hơn.

# 4. ĐÓNG GÓP VÀ BÀI HỌC THEO THÀNH VIÊN

Bảng 4.1 Đóng góp và bài học theo thành viên

| Thành viên | Đóng góp kỹ thuật | Bài học và hướng cải tiến |
| --- | --- | --- |
| Trần Xuân Vinh | Backend nền, xác thực/phân quyền, lớp/lịch, quản trị, báo cáo, cấu hình, migration, CI và tích hợp main. | Cần bảo vệ baseline, review kỹ file dùng chung và xác minh môi trường trước khi kết luận lỗi thuộc chức năng. |
| Phùng Văn Cường | Điểm danh QR, token động, realtime, phòng học trực tuyến, Agora và các Feature Test liên quan. | Cần kiểm tra thời hạn token, quyền theo lớp/phòng, trạng thái kết nối và demo nhiều thiết bị, không chỉ kiểm tra API riêng lẻ. |
| Lê Huỳnh Tấn Thức | Frontend Vue, layout, router, màn hình sinh viên/giảng viên/admin và kết nối API cho các module. | Cần ghép từng API đã sẵn sàng, xử lý loading/lỗi/trạng thái rỗng và kiểm tra responsive trên thiết bị thật. |
| Huỳnh Gia Pho | Điểm học tập, tổng kết, đơn xin phép, số buổi có phép và đối chiếu nghiệp vụ báo cáo. | Cần đặc tả rõ quy tắc tính điểm/chuyên cần, kiểm tra dữ liệu khác lớp, đơn trùng và giữ lịch sử commit sạch khi đồng bộ main. |
| Phan Quốc Trụ | Tham gia xây dựng và chỉnh sửa tài liệu ở giai đoạn đầu, gồm User Story 01–15, Product Backlog 01–15 và User Interface Design mục 2.3–2.13. Nội dung User Story và Product Backlog sau đó được thành viên khác rà soát và cập nhật lại để đồng bộ với phiên bản cuối. | Cần chủ động hơn trong việc cập nhật tiến độ, hoàn thành phần việc đúng thời hạn và phối hợp sớm với các thành viên khi tài liệu có thay đổi. Cần kiểm tra lại nội dung sau khi chỉnh sửa để hạn chế việc phải sửa lại ở giai đoạn tổng hợp cuối. |

Bảng trên phản ánh trách nhiệm kỹ thuật và bằng chứng repository. Mỗi thành viên cần tự bổ sung cảm nhận cá nhân, thời gian thực tế và xác nhận nội dung trước khi ký tài liệu.

# 5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

- Phân công theo chức năng phải đi kèm hợp đồng API, danh sách file được phép sửa và tiêu chí nghiệm thu; chỉ giao một thư mục tệp chưa đủ để bảo đảm tích hợp.

- Trước khi tạo PR cần đồng bộ với main, chỉ chọn đúng file thuộc phần việc, kiểm tra Files changed, chạy build/test và không đưa .env, secret hay Word cá nhân vào commit.

- Một chức năng realtime phải được kiểm thử ở ba lớp: logic backend, quyền truy cập/kênh và hành vi thật trên nhiều client.

- Migration phải bảo toàn dữ liệu, chạy được trên môi trường test và có phương án rollback; khác biệt Windows/Linux cần được phát hiện qua CI.

- Reflection và báo cáo phải bám theo commit/PR/test, đồng thời tách rõ điều đã hoàn thành, điều mới có mã nguồn và điều chưa được nghiệm thu.

Bảng 5.1 Bài học và kế hoạch

| Thời điểm | Hành động cải tiến |
| --- | --- |
| Trước PR | Rebase hoặc cập nhật từ main theo quy trình nhóm; rà file thay đổi; chạy test/build; không commit secret. |
| Review PR | Đối chiếu tiêu chí chức năng, quyền, migration, route và ảnh hưởng lên file dùng chung; yêu cầu CI đạt. |
| Nghiệm thu | Dùng tài khoản sinh viên, giảng viên và admin; thử trình duyệt máy tính/điện thoại; ghi kết quả và lỗi còn lại. |
| Tài liệu | Cập nhật Proposal, Project Plan, Architecture, Test Plan, Configuration Management và Reflection theo cùng một mốc phiên bản (baseline). |

# 6. KẾT LUẬN CHUNG

## 6.1. Kết quả đạt được của dự án

Sau thời gian thực hiện (từ 12/08/2026 đến 19/09/2026), nhóm đã hoàn thành xuất sắc dự án EduManage, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu nghiệp vụ và kỹ thuật đã đề ra ban đầu. Cụ thể:

- Về mặt Nghiệp vụ:

    - Xây dựng thành công hệ thống quản lý học tập toàn diện, tích hợp sâu giữa quản lý sinh viên, điểm số và các hoạt động trên lớp dành cho 3 đối tượng: Quản trị viên (Admin), Giảng viên và Sinh viên.

    - Hệ thống hóa quy trình quản lý bằng các chức năng: Phân công giảng dạy, đăng ký lớp học, quản lý danh mục môn học/lớp học phần, và xét duyệt đơn xin phép vắng mặt của sinh viên.

- Về mặt Công nghệ - Kiến trúc:

  - Triển khai thành công kiến trúc SPA (Single Page Application) hiện đại với Vue 3 (Frontend) và Laravel API (Backend), quản lý dữ liệu với MySQL.

  - Đưa vào ứng dụng thành công nền tảng Agora Cloud (WebRTC) để cung cấp tính năng phòng học trực tuyến (audio, video, chia sẻ màn hình), đảm bảo độ trễ thấp (120ms – 250ms).

  - Áp dụng Laravel Reverb WebSocket xử lý hoàn hảo các tác vụ theo thời gian thực (Real-time) như: nhắn tin, thông báo, giơ tay phát biểu và đồng bộ hóa trạng thái mã QR khi điểm danh.

- Về mặt Đảm bảo Chất lượng (QA/QC):

  - Hoàn thành 2 giai đoạn Sprint với 192 nhiệm vụ kỹ thuật được triển khai (Tổng cộng 527.5 giờ làm việc thực tế).

  - Quy trình kiểm thử được thực hiện bài bản. Sau 2 Sprint, nhóm QA đã chạy 184 ca kiểm thử trên toàn hệ thống. Tỷ lệ ca kiểm thử đạt (Pass Rate) lên đến 98.91% (vượt chỉ tiêu nghiệm thu 95%), chứng minh tính ổn định, độ tin cậy và sự toàn vẹn dữ liệu.

## 6.2. Ưu điểm của hệ thống EduManage

- Tính năng đột phá - Điểm danh thông minh: Hệ thống hỗ trợ điểm danh qua mã QR động có giới hạn thời gian kết hợp xác thực, giúp hạn chế triệt để tình trạng điểm danh hộ, đồng thời tiết kiệm thời gian cho giảng viên.

- Trải nghiệm người dùng đồng nhất: Giao diện (UI/UX) được thiết kế hiện đại, responsive trên cả nền tảng Web và Mobile. Hệ thống Dashboard được cá nhân hóa cao cho từng vai trò người dùng để dễ dàng theo dõi (Tiến độ học, GPA, Chuyên cần,...).

- Mở rộng môi trường giáo dục: Tích hợp trực tiếp lớp học trực tuyến (RTC) vào hệ thống quản lý, giúp quá trình dạy và học không bị gián đoạn, thao tác mở/vào phòng học diễn ra liền mạch trên cùng một nền tảng.

- Bảo mật và an toàn dữ liệu: Áp dụng hệ thống phân quyền chặt chẽ (Role-based access control), sử dụng Laravel Sanctum và bảo mật thông tin mã hóa an toàn.

## 6.3. Tồn tại và Hạn chế

Mặc dù đã hoàn thành tốt các mục tiêu cốt lõi, hệ thống vẫn còn một số điểm có thể cải thiện:

- Phụ thuộc vào nền tảng bên thứ 3 (Agora Cloud) cho tính năng phòng học trực tuyến, có thể bị giới hạn về chi phí hoặc băng thông khi số lượng người dùng đồng thời tăng quá lớn.

- Một số chức năng xuất báo cáo (PDF/Excel) ở một số module phức tạp còn cần thời gian tối ưu thêm để xử lý tốt khi truy xuất khối lượng dữ liệu khổng lồ (Big Data).

## 6.4. Hướng phát triển trong tương lai

Để biến EduManage thành một hệ sinh thái EdTech hoàn thiện và chuyên nghiệp hơn, nhóm đề xuất các hướng phát triển tiếp theo:

- Phát triển Ứng dụng di động (Mobile App) Native: Xây dựng ứng dụng riêng trên iOS/Android (bằng Flutter hoặc React Native) để tăng tốc độ quét QR, sử dụng push notification trực tiếp tới điện thoại sinh viên.

- Tích hợp AI/Machine Learning: Áp dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện khuôn mặt sinh viên (Face ID) khi điểm danh hoặc trong các bài thi online nhằm tăng cường độ chính xác.

- Mở rộng Module Đánh giá và Khảo sát: Thêm chức năng cho phép sinh viên đánh giá chất lượng buổi học, đánh giá giảng viên vào cuối kỳ học.

- Tối ưu hóa Server: Triển khai Load Balancing và Microservices nếu mở rộng hệ thống cho nhiều trường đại học cùng sử dụng (SaaS model)