ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

(TEST PLAN DOCUMENT)

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường 	 - 29211150565

- Huỳnh Gia Pho       	 - 28211152416

- Phan Quốc Trụ       	 - 28211105645

- Lê Huỳnh Tấn Thức	 - 29211332294

- Trần Xuân Vinh    	 - 29211151774

Đà Nẵng, tháng 9 năm 2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | EduManage |  |  |  |
| Tên dự án | EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/08/2026 | Thời gian kết thúc | 19/09/2026 |  |
| Đơn vị chủ trì | Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | TS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Đối tác | Đại học Duy Tân |  |  |  |
| Quản lý dự án & Scrum Master | Phùng Văn Cường | cuongphung1810@gmail.com |  | 0708052153 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | huynhgiapho1234@gmail.com |  | 0329463763 |
|  | Phan Quốc Trụ | phantru23@gmail.com |  | 0899904613 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | lehuynhtanthuc@gmail.com |  | 0394593037 |
|  | Trần Xuân Vinh | xtung44@gmail.com |  | 0931864244 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Testplan Document |  |  |
| Tác giả | Phùng Văn Cường |  |  |
| Vai trò | Nhóm trưởng (Scrum Master) |  |  |
| Ngày | 16/09/2026 | Tên tệp: | TestPlan-v1.1.docx |
| URL | https://github.com/Tr0ond/2026_2027_445_AA_NHOM_02 |  |  |
| Phạm vi truy cập | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Phiên bản | Người thực hiện | Ngày | Mô tả |
| 1.0 | Lê Huỳnh Tấn Thức | 16/08/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Phùng Văn Cường | 19/09/2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Scrum Master | Phùng Văn Cường | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Phan Quốc Trụ | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |
|  | Trần Xuân Vinh | Chữ ký: |  |
|  |  | Ngày: | 30/9/2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	5

1.1. Mục tiêu	5

1.2. Phạm vi tài liệu	5

1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt	5

1.4. Tài liệu tham khảo Các tài liệu tham khảo:	5

1.5. Các mức kiểm thử	5

2. CHI TIẾT	5

2.1. Các chức năng kiểm thử trong sprint 1	5

2.2. Các chức năng kiểm thử trong sprint 2	6

2.3. Các chức năng không được kiểm thử	6

2.4. Các tài liệu	6

2.5. Lịch trình kiểm thử	6

2.5.1. Sprint 1	6

2.5.2. Sprint 2	7

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	8

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	10

4.1. Phần cứng và phần mềm	10

4.2. Các công cụ hỗ trợ	10

5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	11

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục tiêu

Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1 và Sprint 2. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử.

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan

## 1.2. Phạm vi tài liệu

Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1 và 2 của dự án: “EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến”. Phạm vi kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1 và Sprint 2.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu Product Backlog

## 1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt

Bảng 1.3. Thuật ngữ tài liệu viết tắt

| STT | Mục | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | EduManage | EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến |
| 2 | TC | Test Case (Kịch bản kiểm thử) |

## 1.4. Tài liệu tham khảo Các tài liệu tham khảo:

- Proposal.

- Product Backlog.

- Project Plan.

## 1.5. Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng.

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp.

- System Testing – Kiểm thử hệ thống.

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

# 2. CHI TIẾT

## 2.1. Các chức năng kiểm thử trong sprint 1

- Đăng nhập

- Quản lý thông tin cá nhân

- Quản lý tài khoản

- Quản lý danh mục môn học/lớp học.

- Phân công giảng dạy

- Quản lý danh sách sinh viên

- Đăng ký lớp học

- Thiết lập phiên điểm danh

- Thực hiện điểm danh

- Quản lý điểm danh

- Quản lý điểm sinh viên

- Xem điểm

## 2.2. Các chức năng kiểm thử trong sprint 2

- Xem lịch học

- Mở phòng học trực tuyến

- Tham gia lớp học trực tuyến

- Quản lý lớp học trực tuyến và Tương tác

- Gửi yêu cầu xin phép vắng

- Xuất báo cáo điểm danh

- Thống kê báo cáo hệ thống

## 2.3. Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong sprint 1, sprint 2 đều được kiểm thử.

## 2.4. Các tài liệu

- Test plan document.

- Test case document.

## 2.5. Lịch trình kiểm thử

### 2.5.1. Sprint 1

Bảng 2.5.1 lịch trình sprint 1

| STT | Tên tác vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (h) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 16/08/2026 | 30/08/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 1 | 16/08/2026 | 16/08/2026 | 4 | Tấn Thức |
| 1.2 | Thiết kế Test case | 16/08/2026 | 28/08/2026 | 44 |  |
|  | TC Đăng nhập | 16/08/2026 | 18/08/2026 | 2 | Cường |
|  | TC Quản lý thông tin cá nhân | 16/08/2026 | 18/08/2026 | 2 | Cường |
|  | TC Quản lý tài khoản | 18/08/2026 | 20/08/2026 | 3 | Cường |
|  | TC Danh mục môn học, lớp học | 19/08/2026 | 21/08/2026 | 4 | Cường |
|  | TC Đăng ký lớp học | 22/08/2026 | 24/08/2026 | 3 | Cường |
|  | TC Thực hiện điểm danh QR | 23/08/2026 | 25/08/2026 | 3 | Cường |
|  | TC Điểm danh thủ công & QLĐD | 25/08/2026 | 27/08/2026 | 5 | Cường |
|  | TC Quản lý điểm số | 26/08/2026 | 28/08/2026 | 6 | Cường |
| 1.3 | Testing (Thực thi kiểm thử) | 18/08/2026 | 30/08/2026 | 34 |  |
|  | Kiểm tra Đăng nhập | 18/08/2026 | 19/08/2026 | 2 | Cường |
|  | Kiểm tra Quản lý thông tin | 19/08/2026 | 20/08/2026 | 3 | Cường |
|  | Kiểm tra Danh mục môn học | 21/08/2026 | 22/08/2026 | 4 | Cường |
|  | Kiểm tra Đăng ký lớp học | 24/08/2026 | 25/08/2026 | 2 | Cường |
|  | Kiểm tra Điểm danh QR | 25/08/2026 | 28/08/2026 | 5 | Cường |
|  | Kiểm tra Quản lý điểm số | 29/08/2026 | 30/08/2026 | 5 | Cường |
| 1.4 | Re-testing & Fix Error | 20/08/2026 | 30/08/2026 | 45 | All team |

### 2.5.2. Sprint 2

Bảng 2.5.2 lịch trình sprint 2

| STT | Tên tác vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Thời gian (h) | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Sprint 2 | 31/08/2026 | 15/09/2026 |  |  |
| 2.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 2 | 31/08/2026 | 31/08/2026 | 2 | Tấn Thức |
| 2.2 | Thiết kế Test case | 01/09/2026 | 12/09/2026 | 26 |  |
|  | TC Xem lịch học | 01/09/2026 | 03/09/2026 | 3 | Tấn Thức |
|  | TC Mở phòng học trực tuyến | 03/09/2026 | 05/09/2026 | 4 | Tấn Thức |
|  | TC Tham gia lớp học trực tuyến | 05/09/2026 | 07/09/2026 | 4 | Tấn Thức |
|  | TC Quản lý lớp học trực tuyến | 07/09/2026 | 09/09/2026 | 3 | Tấn Thức |
|  | TC Tương tác trong lớp | 07/09/2026 | 09/09/2026 | 3 | Tấn Thức |
|  | TC Xin phép vắng | 08/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | Tấn Thức |
|  | TC Xuất báo cáo điểm danh | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 3 | Tấn Thức |
|  | TC Thống kê báo cáo hệ thống | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 4 | Tấn Thức |
| 2.3 | Testing (Thực thi kiểm thử) | 03/09/2026 | 14/09/2026 | 19 |  |
|  | Kiểm tra Lịch học | 03/09/2026 | 05/09/2026 | 2 | Tấn Thức |
|  | Kiểm tra Phòng học trực tuyến (RTC) | 05/09/2026 | 08/09/2026 | 8 | Tấn Thức |
|  | Kiểm tra Tương tác | 08/09/2026 | 10/09/2026 | 2 | Tấn Thức |
|  | Kiểm tra Xin phép vắng | 10/09/2026 | 12/09/2026 | 2 | Tấn Thức |
|  | Kiểm tra Báo cáo & Thống kê | 12/09/2026 | 14/09/2026 | 5 | Tấn Thức |
| 2.4 | Re-testing & Fix Error | 05/09/2026 | 15/09/2026 | 23 | All team |

# 3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm (VPS, MySQL, WebRTC/Agora SDK) phải được cấu hình đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết (Product Backlog, Project Plan, UI Design) cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá.

- Các Test Case phải đạt đúng tiêu chuẩn và được review duyệt.

- Đảm bảo thiết bị (máy tính, điện thoại di động quét QR) được kết nối với internet ổn định.

Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test case theo Sprint 1 và Sprint 2.

- Không có lỗi nghiêm trọng (Blocker/Critical) và chỉ còn những lỗi nhỏ (Low/Minor) có thể chấp nhận được trong giới hạn dự án.

- Đã đạt đúng tiến độ và mốc thời gian bàn giao (Deliverable) đặt ra.

# 4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

## 4.1. Phần cứng và phần mềm

Bảng 4.1 phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| PC / Laptop | Core i3/i5 hoặc tương đương, tối thiểu 4GB RAM | Windows 10/11 hoặc macOS, trình duyệt Google Chrome, Firefox |
| Mobile | Hỗ trợ Camera (để quét Dynamic QR) | iOS/Android, sử dụng trình duyệt mặc định hoặc Chrome mobile |
| Server | Theo cấu hình DigitalOcean/Vultr gói sinh viên | PHP 8.4+, Laravel 11, Vue 3, MySQL 8.0, Redis, Node.js. |

## 4.2. Các công cụ hỗ trợ

Bảng 4.2 công cụ

| Công cụ | Tên công cụ | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| Planning & Management | Trello , GitHub Projects | Quản lý tiến độ, Sprint Backlog |
| Documentation | Microsoft Office, Google Docs | Viết tài liệu dự án, Test Plan |
| Realtime Testing | Agora SDK Dashboard | Theo dõi lưu lượng và kiểm thử phòng học WebRTC |
| Version Control | GitHub | Quản lý mã nguồn, Pull Request & CI (GitHub Actions) |

# 5. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

Bảng 5. Vai trò và trách nhiệm

| Vị trí | Thành viên | Trách nhiệm |
| --- | --- | --- |
| Quản lý dự án | Phùng Văn Cường Trần Xuân Vinh | - Xác định và phân tích ứng dụng - Phân chia công việc cho các thành viên. - Kiểm soát, theo dõi các thành viên trong nhóm. - Bảo vệ thành viên trong nhóm và xử lý rủi ro (Nghẽn mạng, gian lận mã QR). |
| Nhóm phát triển dự án | Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức Huỳnh Gia Pho Trần Xuân Vinh | - Phát triển mã nguồn, API, tích hợp Agora và Vue.js. - Khắc phục các lỗi (Fix error) do nhóm Tester báo cáo. - Thực hiện kiểm thử đơn vị (Unit Test) |
| Đội đảm bảo chất lượng | Phùng Văn Cường Lê Huỳnh Tấn Thức | - Xác định, thiết kế và thực hiện các kịch bản kiểm thử (Test Cases). - Tạo tài liệu Test Plan. - Đánh giá chất lượng và ghi nhận lỗi phần mềm. - Thực hiện báo cáo Re-testing. |