ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

MÔN: ĐỒ ÁN TÍCH HỢP HỆ THỐNG – CS445

Tên đề tài:

EDUMANAGE - HỆ THỐNG QUẢN LÝ THÔNG TIN SINH VIÊN VÀ ĐIỂM DANH LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

(REFLECTION DOCUMENT)

GVHD: TS. Nguyễn Quốc Long

Tên nhóm: Nhóm 2 – Lớp: CS 445 AA

- Phùng Văn Cường

- Huỳnh Gia Pho

- Phan Quốc Trụ

- Lê Huỳnh Tấn Thức

- Trần Xuân Vinh

Đà nẵng, 09/2026

| THÔNG TIN DỰ ÁN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dự án viết tắt | EduManage |  |  |  |
| Tên dự án | EduManage - Hệ thống quản lý thông tin sinh viên và điểm danh lớp học trực tuyến |  |  |  |
| Thời gian bắt đầu | 12/08/2026 | Thời gian kết thúc | 19/09/2026 |  |
| Lead Institution | Khoa Công Nghệ Thông Tin, Trường Đại Học Duy Tân |  |  |  |
| Giáo viên hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Chủ sở hữu dự án & Chi tiết liên hệ | Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905513543 |  |  |  |
| Đối tác | Duy Tan University |  |  |  |
| Quản lý dự án &Scrum Master | Nguyễn Quốc Long | quoclongdng@gmail.com |  | 0905513543 |
|  | Phùng Văn Cường | cuongphung1810@gmail.com |  | 0708052153 |
|  | Huỳnh Gia Pho | huynhgiapho1234@gmail.com |  | 0329463763 |
|  | Phan Quốc Trụ | phantru23@gmail.com |  | 0899904613 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | lehuynhtanthuc@gmail.com |  | 0394593037 |
|  | Trần Xuân Vinh | Xtung44@gmail.com |  | 0931864244 |

| TÊN TÀI LIỆU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |  |  |
| Tác giả | Trần Xuân Vinh |  |  |
| Chức năng | Thành Viên |  |  |
| Ngày | 12/08/2026 | Tên tệp: | Reflection -v1.0.docx |
| URL |  |  |  |
| Access | Khoa CNTT |  |  |

| LỊCH SỬ BẢN SỬA |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Version | Person |  | Date | Description |
| 1.0 |  | Trần Xuân Vinh | 18/08/2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 |  | Phùng Văn Cường | 19/09/2026 | Bổ sung chức năng |

| PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU Cần có các chữ ký sau để phê duyệt tài liệu này |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | Nguyễn Quốc Long | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Chủ sở hữu | Nguyễn Quốc Long | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Scrum Master | Phùng Văn Cường | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
| Thành viên | Huỳnh Gia Pho | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Phan Quốc Trụ | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Lê Huỳnh Tấn Thức | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |
|  | Trần Xuân Vinh | Signature: |  |
|  |  | Date: | ………/9/2026 |

MỤC LỤC

1. MỤC TIÊU	1

2. ĐÁNH GIÁ	1

2.1. Những điều đã làm được	1

2.2. Những điều chưa hoàn thiện	2

3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	2

3.1. Thuận lợi	2

3.2. Khó khăn	3

4. ĐÓNG GÓP VÀ BÀI HỌC THEO THÀNH VIÊN	3

5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN	4

6. KẾT LUẬN	5

# 1. MỤC TIÊU

Tài liệu này phản ánh kết quả kỹ thuật và cách phối hợp của Nhóm 2 trong giai đoạn xây dựng EduManage.

- Xây dựng một ứng dụng web có thể trình diễn các luồng cốt lõi của quản lý lớp học, điểm số, xin phép vắng, điểm danh QR và phòng học trực tuyến.

- Áp dụng kiến trúc Vue 3 và Laravel API, xác thực Sanctum, MySQL, Laravel Reverb và Agora theo ranh giới trách nhiệm rõ ràng.

- Tổ chức công việc theo các Sprint chức năng, sử dụng nhánh cá nhân, Pull Request và lịch sử Git để theo dõi đóng góp.

- Tăng độ tin cậy bằng migration an toàn, Feature Test và GitHub Actions chạy php artisan test khi Pull Request thay đổi.

- Rút kinh nghiệm về phối hợp nhóm, quản lý cấu hình, tích hợp frontend - backend và kiểm thử trên thiết bị thật.

# 2. ĐÁNH GIÁ

Nhóm đã đạt mức sản phẩm có thể dùng để trình diễn phần lớn nghiệp vụ chính. Tuy nhiên, kết quả phù hợp nhất để mô tả là bản tích hợp học tập và kiểm thử, chưa phải hệ thống đã sẵn sàng triển khai sản xuất.

## 2.1. Những điều đã làm được

| Phạm vi | Kết quả ghi nhận |
| --- | --- |
| Xác thực và nền tảng | Đăng nhập, đăng xuất, thông tin người dùng, Sanctum, middleware vai trò, migration và dữ liệu mẫu. |
| Lớp học và lịch | Danh sách lớp mở, đăng ký/hủy đăng ký, lớp của tôi, lịch học và lịch dạy theo vai trò. |
| Điểm danh QR | Mở/đóng phiên, QR token xoay theo thời hạn, quét QR, chống quét không hợp lệ, quản lý và lịch sử điểm danh. |
| Điểm và xin phép | Giảng viên nhập/sửa điểm, sinh viên xem điểm, gửi đơn xin phép, giảng viên duyệt/từ chối và đồng bộ chuyên cần. |
| Phòng học trực tuyến | API phòng học, Agora, chat và trạng thái realtime; có kiểm thử dịch vụ và luồng phòng học. |
| Quản trị và báo cáo | Giao diện và API cho dashboard, tài khoản, môn/lớp, phân công, sinh viên, hồ sơ, thông báo và báo cáo. |
| Chất lượng mã nguồn | Chuẩn hóa tên cột legacy, tên thư mục admin, bổ sung 9 tệp Feature Test và workflow CI cho backend. |

Điểm tiến bộ rõ nhất là nhóm không dừng ở việc chép tệp theo phân công. Các phần đã được đưa qua nhánh cá nhân, tích hợp về main, sửa xung đột và bổ sung kiểm thử cho những luồng có rủi ro cao như QR, realtime, migration và báo cáo.

## 2.2. Những điều chưa hoàn thiện

- Chưa có bằng chứng trong repository về một lần nghiệm thu end-to-end đầy đủ trên hai tài khoản và hai thiết bị cho toàn bộ chuỗi: mở phòng, vào phòng, mở phiên, quét QR, nhận realtime và kết thúc phiên.

- Kiểm thử tự động tập trung ở backend; frontend chưa có bộ kiểm thử component hoặc end-to-end tương xứng với số màn hình đã xây dựng.

- Cấu hình triển khai production như HTTPS, tên miền, secret manager, hàng đợi và giám sát vận hành chưa nằm trong phạm vi hoàn thành.

# 3. THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

## 3.1. Thuận lợi

- Phạm vi được chia theo module tương đối rõ: Vinh phụ trách nền tảng và tích hợp; Cường phụ trách QR, realtime và phòng học; Thức phụ trách frontend; Phô phụ trách điểm và xin phép.

- Nhánh cá nhân và Pull Request lưu được lịch sử đóng góp, giúp đối chiếu người thực hiện và thời điểm tích hợp.

- Laravel, Vue và các thư viện hỗ trợ có cộng đồng tốt; các module có thể phát triển song song khi hợp đồng API được thống nhất.

## 3.2. Khó khăn

- Các tệp dùng chung như routes/api.php, router/index.js và layout dễ gây xung đột khi nhiều người cùng sửa hoặc chép toàn bộ tệp từ bản tham chiếu.

- Cấu hình 127.0.0.1 hoạt động trên máy phát triển nhưng không dùng được từ điện thoại; nhóm phải hiểu địa chỉ LAN, firewall, CORS và cổng dịch vụ.

- Realtime và phòng học phụ thuộc đồng thời Laravel API, Reverb, Echo, Agora, quyền trình duyệt và secret môi trường nên lỗi thường xuất hiện ở ranh giới tích hợp.

- Tên cột legacy và khác biệt chữ hoa/chữ thường của thư mục admin gây rủi ro giữa Windows và môi trường CI Linux.

- Một số commit tài liệu cá nhân hoặc tệp không liên quan từng đi vào nhánh, làm việc review và tạo Pull Request khó kiểm soát hơn.

# 4. ĐÓNG GÓP VÀ BÀI HỌC THEO THÀNH VIÊN

| Thành viên | Đóng góp kỹ thuật | Bài học và hướng cải tiến |
| --- | --- | --- |
| Trần Xuân Vinh | Backend nền, xác thực/phân quyền, lớp/lịch, quản trị, báo cáo, cấu hình, migration, CI và tích hợp main. | Cần bảo vệ baseline, review kỹ file dùng chung và xác minh môi trường trước khi kết luận lỗi thuộc chức năng. |
| Phùng Văn Cường | Điểm danh QR, token động, realtime, phòng học trực tuyến, Agora và các Feature Test liên quan. | Cần kiểm tra thời hạn token, quyền theo lớp/phòng, trạng thái kết nối và demo nhiều thiết bị, không chỉ kiểm tra API riêng lẻ. |
| Lê Huỳnh Tấn Thức | Frontend Vue, layout, router, màn hình sinh viên/giảng viên/admin và kết nối API cho các module. | Cần ghép từng API đã sẵn sàng, xử lý loading/lỗi/trạng thái rỗng và kiểm tra responsive trên thiết bị thật. |
| Huỳnh Gia Phô | Điểm học tập, tổng kết, đơn xin phép, số buổi có phép và đối chiếu nghiệp vụ báo cáo. | Cần đặc tả rõ quy tắc tính điểm/chuyên cần, kiểm tra dữ liệu khác lớp, đơn trùng và giữ lịch sử commit sạch khi đồng bộ main. |
| Phan Quốc Trụ | Tham gia xây dựng và chỉnh sửa tài liệu ở giai đoạn đầu, gồm User Story 01–15, Product Backlog 01–15 và User Interface Design mục 2.3–2.13. Nội dung User Story sau đó được thành viên khác rà soát và cập nhật lại để đồng bộ với phiên bản cuối. | Cần chủ động hơn trong việc cập nhật tiến độ, hoàn thành phần việc đúng thời hạn và phối hợp sớm với các thành viên khi tài liệu có thay đổi. Cần kiểm tra lại nội dung sau khi chỉnh sửa để hạn chế việc phải sửa lại ở giai đoạn tổng hợp cuối. |

Bảng trên phản ánh trách nhiệm kỹ thuật và bằng chứng repository. Mỗi thành viên cần tự bổ sung cảm nhận cá nhân, thời gian thực tế và xác nhận nội dung trước khi ký tài liệu.

# 5. BÀI HỌC KINH NGHIỆM VÀ KẾ HOẠCH CẢI TIẾN

- Phân công theo chức năng phải đi kèm hợp đồng API, danh sách file được phép sửa và tiêu chí nghiệm thu; chỉ giao một thư mục tệp chưa đủ để bảo đảm tích hợp.

- Trước khi tạo PR cần đồng bộ với main, chỉ chọn đúng file thuộc phần việc, kiểm tra Files changed, chạy build/test và không đưa .env, secret hay Word cá nhân vào commit.

- Một chức năng realtime phải được kiểm thử ở ba lớp: logic backend, quyền truy cập/kênh và hành vi thật trên nhiều client.

- Migration phải bảo toàn dữ liệu, chạy được trên môi trường test và có phương án rollback; khác biệt Windows/Linux cần được phát hiện qua CI.

- Reflection và báo cáo phải bám theo commit/PR/test, đồng thời tách rõ điều đã hoàn thành, điều mới có mã nguồn và điều chưa được nghiệm thu.

| Thời điểm | Hành động cải tiến |
| --- | --- |
| Trước PR | Rebase hoặc cập nhật từ main theo quy trình nhóm; rà file thay đổi; chạy test/build; không commit secret. |
| Review PR | Đối chiếu tiêu chí chức năng, quyền, migration, route và ảnh hưởng lên file dùng chung; yêu cầu CI đạt. |
| Nghiệm thu | Dùng tài khoản sinh viên, giảng viên và admin; thử trình duyệt máy tính/điện thoại; ghi kết quả và lỗi còn lại. |
| Tài liệu | Cập nhật Proposal, Project Plan, Architecture, Test Plan, Configuration Management và Reflection theo cùng baseline. |

# 6. KẾT LUẬN

Nhóm đã xây dựng được một hệ thống tích hợp nhiều thành phần hơn phạm vi CRUD thông thường: xác thực theo vai trò, điểm danh QR có thời hạn, realtime, phòng học Agora, điểm - xin phép, quản trị và báo cáo. Giá trị lớn nhất của giai đoạn này là nhóm đã chuyển từ việc ghép tệp sang quy trình có nhánh, Pull Request, kiểm thử và CI.