4. ProductBacklog

- ƯU TIÊN VÀ ƯỚC TÍNH

Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Ký hiệu |
| --- | --- |
| Rất cao | 1 |
| Cao | 2 |
| Trung bình | 3 |
| Thấp | 4 |

Bảng phân cấp mức độ ưu tiên và ước tính

| ID | Chức năng | Ước lượng thời gian (giờ) | Độ ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập | 8 | 1 |
| PB02 | Đăng xuất | 2 | 2 |
| PB03 | Quản lý thông tin cá nhân | 12 | 2 |
| PB04 | Đăng ký lớp học | 16 | 1 |
| PB05 | Xem lịch học | 14 | 2 |
| PB06 | Tham gia lớp học trực tuyến | 24 | 1 |
| PB07 | Tương tác trong lớp | 16 | 3 |
| PB08 | Thực hiện điểm danh (Quét QR) | 20 | 1 |
| PB09 | Xem lịch sử điểm danh bằng QR | 10 | 2 |
| PB10 | Gửi yêu cầu xin phép vắng | 12 | 2 |
| PB11 | Xem điểm | 10 | 1 |
| PB12 | Mở phòng học trực tuyến | 20 | 1 |
| PB13 | Quản lý lớp học trực tuyến | 16 | 2 |
| PB14 | Thiết lập phiên điểm danh | 14 | 1 |
| PB15 | Điểm danh thủ công | 12 | 1 |
| PB16 | Quản lý danh sách điểm danh (sửa trạng thái) | 16 | 2 |
| PB17 | Xuất báo cáo điểm danh | 18 | 2 |
| PB18 | Quản lý điểm sinh viên | 20 | 1 |
| PB19 | Quản lý tài khoản | 18 | 1 |
| PB20 | Quản lý danh mục môn học, lớp học | 24 | 1 |
| PB21 | Phân công giảng dạy | 16 | 1 |
| PB22 | Quản lý danh sách sinh viên | 16 | 2 |
| PB23 | Quản lý điểm số | 20 | 1 |
| PB24 | Thống kê, báo cáo hệ thống (User, Điểm danh, Điểm số) | 24 | 2 |